## Slide 1
Identificarea și prioritizarea părților interesate
Gergana Majercakova
Parteneriatul mondial pentru apă Europa centrală și de est

## Slide 2
Vizualizați care părți interesate necesită o atenție sporită și marea parte a resurselor
Vizualizați cu ce nivel de interes sau putere veți avea de a face (atât pentru cât și împotriva) în cadrul unui proiect
Identificați ce părți interesate pot deveni aliați sau concurenți odată cu avansarea proiectului.
Identificați care sunt cele mai optime căi de a acoperi părțile interesate cu informații (întâlniri vs. Emisiune radio)
De ce să identificăm părțile interesate?

## Slide 3
Aliniere, interes, cartografierea influenței (AICI)
O metodă pentru identificarea părților interesate

## Slide 4
Cât de mult părțile interesate se preconizează să fie de acord cu proiectul desfășurat
Dacă sunt ”de partea noastră” sau ”contra noastră”
Ce se înțelege prin Aliniere?
Ce se înțelege prin Interes?
Cât de mult vor fi implicate părțile interesate
Cât de important este proiectul pentru partea interesată
Câtă putere partea interesată trebuie să determine dacă proiectul va avea succes (patrimoniu, autoritate politică)
Ce se înțelege prin Influență?

## Slide 5
Putere
/Influență
Interes
Mică
Scăzut
Mare
Ridicat
Acord /Ainiere
Interes
Mică
Scăzut
Mare
Ridicat
Nivelul de interes al părții interesate, în AICI, este cuantificat raportat atât la ” gradul de influență”, cât și la ” gradul de aliniere”.
PASUL 1: Identificarea părților interesate

## Slide 6
Matricea: putere vs. interes
Putere
/Influență
Interes
Mică
Scăzut
Mare
Înalt
Putere mare, părțile mai puțin interesate pot fi de folos dacă sunt convinși, și, de asemenea, să se asigure că proiectul rămâne a fi acceptabil
Putere mare și părțile foarte interesate sunt foarte importante pentru deplina implicare în proiect
Putere mică, slabe șanse că părțile mai puțin interesate se vor implica și, în orice caz, nu vor aduce un aport semnificativ în cadrul proiectului
Putere mică, este important să se interacționeze cu părțile foarte interesate, dar acest fapt nu constituie un factor determinant pentru succesul proiectului
Actori principali
Cel mai puțin important

## Slide 7
Matricea Acord vs. Interes
Acord/Aliniere
Interes
Scăzut
Scăzut
Ridicat
Ridicat
Informare și implicare
Instruiți în parteneriat
Sensibilizați și inspirați
Puneți la îndoială poziția lor actuală
Marea parte a eforturilor se vor axa pe acest grup!

## Slide 8
8
Putere înaltă, persoane mai puține interesate (A se ține satisfăcuți): acordați-le suficientă atenție pentru ai ține satisfăcuți, dar nu exagerați pentru a nu-i plictisi cu mesajul livrat. | Putere înaltă, persoane foarte interesate (A se gestiona îndeaproape): trebuie să-i impicați complet și să depuneți maximum de eforturi pentru a satisface
Putere joasă, persoane mai puțin interesate (A se monitoriza): de asemenea, monitorizați aceste persoane, dar nu-i plictisiți prin comunicare excesivă. | Putere joasă, persoane foarte interesate (A se ține informați): informați-le corespunzător, și comunicați cu ei pentru a asigura că apar noi probleme majore. Persoanele din această categorie pot fi deseori foarte utili cu privire la diferite aspecte ale proiectului.
PASUL 2: Prioritizarea părților interesate

## Slide 9
Exemplu de rezultat
Acord/Aliniere
Interes
Scăzut
Scăzut
Ridicat
Ridicat
Primar
Proprietari de afaceri din centrul orașului
Grupuri care militează pentru protecția mediului
Agricultori
Companie de servicii turistice cu vaporul
Localnici
Localnici
Industria minieră
Abordați-i pentru ai convinge că nu vor fi consecințe negative = activități de lobbying
Țineți-i informați = comunicare cu publicul

## Slide 10
10
PASUL 3: Înțelegerea părților interesate
Întrebări de bază pentru a înțelege ce cred părțile interesate despre proiect:
Ce interes financiar sau emoțional au ei în rezultatul proiectului? Este unul pozitiv sau negativ?
Ce îi motivează cel mai mult?
Ce informații vor să primească de la Dvs. , și care este cea mai bună cale de comunicare cu ei?
Ce părere au în prezent despre activitatea organizației noastre? Este bazată pe informații calitative?
Cine le influențează opiniile în general și cine le influențează opinia lor despre noi? În consecință, astfel de factori de influență devin la rândul lor părți interesate?
Dacă posibil nu sunt pozitive, ce i-ar putea face să sprijine proiectul?
Dacă credem că nu vom putea să-i câștigăm de partea noastră, cum vom gestiona opoziția lor?
Cine ar mai putea fi influențat de către opiniile lor? Astfel de persoane devin la rândul lor persoane interesate?
Prin codificare cu culori a părților interesate, rezumați nivelul de suport preconizat . Susținătorii și simpatizanții – în verde, opozanții și criticii – cu roșu, iar persoanele neutre – cu galben.

## Slide 11
Vă mulțumesc pentru atenția Dvs.!