Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „ Managementul deşeurilor solide în oraşul Anenii Noi ” |
| --- | --- |
| Localizarea | Oraşul Anenii Noi şi satele Berezchi, Socoleni; |
| Aplicantul | Primăria oraşului Anenii Noi; |
| Parteneri | Consiliul Raional Anenii Noi; Întreprinderea municipală de Gestionare a gospodăriei Locativ-Comunale Anenii Noi; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Dezvoltarea economico-socială durabilă în zona oraşului Anenii Noi; modernizarea elementelor de infrastructură de mediu din domeniul gestionării deşeurilor urbane în vederea creşterii gradului de reciclare şi valorificare a deşeurilor; îmbunătăţirea nivelului de protecţie a mediului ambiant şi reducerii riscurilor asupra populaţiei din zona ţintă. Obiectivele specifice: Intensificarea cooperării economice şi sociale în zona Centru a republicii prin crearea unui sistem integru de colectare selectivă în or.Anenii Noi prin: construcţia a 10 puncte de colectare selectivă a deşeurilor, achiziţionarea a 1340 pubele, 40 containere şi 1 autospecială; realizarea unei companii de informare în rîndul populaţiei şi al agenţilor economici, pentru a înţelege importanţa colectării selective a deşeurilor şi prevenirii producerii de deşeuri, precum şi reciclarea lor în alte forme de valorificare a acestora ,astfel încît să se reducă volumul de deşeuri eliminate. |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul prevede următoarele realizări concrete: conduce , pe termen mediu, la creşterea atractivităţii zonei ţintă în care se implementează proiectul în vedera atragerii de investiţii în sectorul de afaceri; contribuie în mod direct la stimularea colectării selective şi la valorificarea superioară a deşeurilor reciclabile, prin extinderea procesului de implementare a 10 puncte de colectare selectivă a deşeurilor şi instalare a 1340 pubele în gospodăriile din sectorul particular, desăvîrşind astfel acoperirea întregii arii cu serviciul dat; contribuie la reducerea volumului deşeurilor, prin valorificarea deşeurilor reciclabile într-un procent foarte ridicat; Proiectul vine în întîmpinarea obiectivelor privind modernizarea elementelor de infrastructură de mediu din domeniul gestionării deşeurilor ; |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | 5079 locuitori din oraşul Anenii Noi (oraşul Anenii Noi sectorul particular şi casele bloc locative din periferie - 4020 locuitori; satul Bereşchi-603 locuitori; satul Socoleni – 456 locuitori) şi un număr de 348 agenţi economici şi instituţii publice din zona ţintă care vor fi expuşi la compania de informare şi educare; Populaţia r. Anenii Noi: 82084 persoane, dintre care 8283 populaţie urbană şi 73801 populaţie rurală; turiştii care vizitează raionul Anenii Noi; agenţii de reciclare privaţi în particular şi mediul de afaceri în general prin întroducerea deşeurilor reciclabile în circuitul economic; Consiliul orăşenesc Anenii Noi; |
| Activități principale | 1.Pregătirea implementării proiectului; 2.Desfăşurarea lucrărilor de amenajare construcţie a punctelor de colectare pentru amplasarea containerilor; obţinerea autorizaţiei de construire, 3.Achiziţionarea echipamentelor (containere, pubele, autospecială); 4.Desfăşurarea companiei de informare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor; 5.Monitorizarea şi evaluarea eficienţei implementării proiectului. |
| Produsele proiectului | Zone ale oraşului (extinderea în sectorul particular periferia) şi satelor Berezchi, Socoleni acoperite cu un sistem stabilit de colectare selectivă a deşeurilor solide; 3,1 ha suprafeţe reabilitate a depozitelor neconforme; 16 locuri de muncă temporare create a în faza de construcţie a platformelor şi 5 locuri de muncă permanente în faza de funcţionare a lor; Activităţi extinse a serviciului municipal existent de colectare, sortare compactare şi depozitare a deşeurilor menajere. |
| Rezultatele proiectului | 10 puncte de colectare selectivă a deşeurilor construite, 40 containere de deşeuri şi 1340 pubele achiziţionate; 1 autocompactantă achiziţionată; 1 companie de informare privind colectarea selectivă realizată; 2 inserţii machetă în ziarul local „Drapelul Muncii” |
| Durata proiectului | 7 luni; |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 1 122 250 lei | 955 000 lei | 167 250 lei |  |