Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „Eliberarea izvoarelor râului Bâc în s.Temeleuţi (r.Călăraşi)” |
| --- | --- |
| Localizarea | r. Călăraşi, s.Temeleuţi; |
| Aplicantul | Primăria satului Temeleuţi; |
| Parteneri | Consiliul Raional Călăraşi; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Eliberarea izvorului r. Bîc în s. Temeleuţi în scopul reabilitării cantităţii apei în râul Bîc. Obiectivele specifice: Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Temeleuţi din izvoarele situate pe dealul Bălăneşti; Crearea sistemului de canalizare şi tratare a apelor uzate în s.Temeleuţi; Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei despre importanţa protecţiei râului Bîc. |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul vine să soluţioneze problemele de aprovizionare cu apă a populaţiei, prevenirea poluării şi reabilitarea râului Bâc prin eliberarea izvorului râului. Proiectul contribuie la implementarea cerinţelor UE referitoare la sectorul de aprovizionare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în contextul negocierilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | 1420 locuitori ai satului Temeleuţi; 579 gospodării; 4 obiecte de menire socială; 4 angajaţi ai prestatorului de servicii Î.M. „Aprosaltem”; 9 agenţi economici locali şi 4 titulari de patentă; 1.000.000 locuitori din Bazinul Râului Bâc,– raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi în municipiul Chişinău; |
| Activități principale | 1. Stabilirea cadrului de lucru, lansarea şi finalizarea proiectului; 2. Acţiuni de derulare a lucrărilor de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă, canalizare şi staţiei de epurare în satul Temeleuţi; 3. Consolidarea capacităţilor operatorului local şi eficientizarea gestionării serviciilor comunale; 4. Dotarea cu echipamente şi rechizite necesare a operatorului local prestator de servicii comunale; 5. Desfăşurarea campaniei de informare şi sensibilizare a populaţiei privind asigurarea cu apă potabilă si asigurarea evacuării apelor uzate precum si importanta protecţiei resurselor de apă; 6.Monitorizarea şi evaluarea eficienţei implementării proiectului. |
| Produsele proiectului | Fântâni şi rezevor pentru captarea izvoarelor de pe dealul Bălăneşti, care merg în subteran; 16km de sistem de aprovizionare cu apă construit ; 11km de sistem de de canalizare construit; 2 staţii de pompare a apelor reziduale construite; 1 staţie de epurare a apelor uzate construită; tehnică de birou achiziţionată; 1 set de mobilier de birou achiziţionat şi instalat; 1 modul de instruire de gestionare a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare pentru lucrătorii Î.M. „Aprosaltem”; 40-50 persoane instruite în vederea protecţiei resurselor de apă; 20 de elevi instruiţi în monitoring biologic al calităţii apei; 1 metodologie de calcul al tarifelor pentru serviciile comunale; 1 sistem electronic de evidenţă a plăţilor şi utilizatorilor; 1 conferinţă de lansare a proiectului cu participarea a 50 de invitaţi; 1 conferinţă de închidere a proiectului cu participarea a 50 de invitaţi; 1000 de postere privind protecţia apelor de suprafaţă; 1 baner publicitar al proiectului; |
| Rezultatele proiectului | Izvorul râului Bâc eliberat; Infrastructura fizică de evacuare şi tratare a apelor reziduale construită; 579 gospodării în satul Temeleuţi conectate la reţeaua de aprovizionare cu apă şi canalizare; Condiţii de trai îmbunătăţite pentru 15810 de locuitori ai satului; Norme sanitar-epidemiologice ce corespund standardelor europene implementate la nivel local; Condiţii de mediu îmbunătăţite prin eliberarea izvorului r. Bâc şi epurarea apelor uzate; Capacităţi consolidate ale operatorului local de prestare servicii comunale; Condiţii investiţionale îmbunătăţite; 1420 cetăţeni sensibilizaţi şi informaţi privind protejarea resurselor de apă; |
| Durata proiectului | 18 luni; |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 10 619 900 lei | 4 999 900 lei | 5 620 000 lei |  |