Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „Drumul R33 Pășcani-Secăreni-Bolțun - M1 – drum al speranței de relansare economică regională” |
| --- | --- |
| Localizarea | Satele Lăpușna, Păscani, Secăreni, Cornești din raionul Hînceşti si Bolţun din raionul Nisporeni. |
| Aplicantul | Consiliul Raional Hîncești; |
| Parteneri | Primăriile Lapușna, Pășcani, Secăreni, Bolțun, Consiliul Raional Nisporeni; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Renovarea activității economice în localităţile dezavantajate din lunca rîului Lăpușnița; Obiectivele specifice: Înlăturarea riscurilor distrugerilor gospodăriilor casnice în urma alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prin reparația si curăţirea podurilor, podețelor și canalelor de evacuare a apelor pluviale; Reparaţia a 23,5 km din drumul L567 Lăpușna-Păscani-Secareni; Construcția a 3,0 km din drumul Cornești (r-nul Hînceşti)-Bolțun (raionul Nisporeni) pentru interconectarea drumurilor naționale Hînceşti-Leușeni şi Chişinău-Leuşeni; |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul dat este o arteră de legătură cu drumurile naţionale M1 şi R33 a satelor defavorizate din lunca rîului Lăpuşniţa a raionului Hînceşti. Se prevede amenajarea drumului cu beton asfaltic, pe tot traseul, reparaţia ori construcţia trotuarelor prin satele Lăpuşna, Paşcani, Corneşti, Secărenii Noi, renovarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, amenajarea, în localităţile Lăpuşna, Paşcani, Corneşti, a întrărilor în ogrăzi pentru a nu afecta sistemul de evacuare a apelor, realizarea conectărilor cu drumurile laterale pentru a nu permite deteriorarea drumului şi a asigura durabilitatea lui. Renovarea drumului „Lapuşna-Paşcani-Secareni- Bolţun- M1” va permite crearea unor centre economice şi turistice în satele Lăpuşna, Paşcani şi Secăreni care vor mai da o şansă de înviorare economică şi altor localităţi situate în prejma luncii rîului Lăpuşniţa, situate în apropierea acestui drum. |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | Locuitorii satelor Lăpușna, Pășcani, Secăreni, Cornești din raionul Hînceşti și Bolţun din raionul Nisporeni – circa 15 mii de oameni; Agenti economici din regiune -300 intreprinderi; Reprezentanții asociațiilor obștesti din raioanele Hînceşti și Nisporeni - 3000 persoane. |
| Activități principale | 1.Activităţi de coordonare, comunicare şi management de proiect. Acesta presupune desfăşurarea activităţilor de management, organizarea procedurilor de achiziţii publice, efectuarea monitorizării, evaluării şi raportării tehnice şi financiare. 2.Lucrări de construcţie, reabilitare şi modernizare a Drumului R33 Pășcani-Secăreni-Bolțun - M1. În cadrul acestuia, urmează obţinerea avizelor necesare și se va purcede la lucrările de reabilitare a porțiunii de drum menționate. 3.Activităţi de asigurare a vizibilităţii proiectului. Pe parcursul acestuia, se vor publica anunţuri în presă, comunicate despre etapele desfăşurării proiectului, se vor elabora şi distribui materiale promoţionale. Totodată, va fi efectuat auditul în cadrul proiectului. |
| Produsele proiectului | 23,5 km de drum reparat; 118475 m2 de beton asfaltic; 3607 m de borduri; 24 podețe reparate; 10 podețe nou-construite; Trotuare construite – 17725 m2; Intrări în curți construite – în număr de 187 sau 33811,7 m2. |
| Rezultatele proiectului | 15 mii locuitori cu acces confortabil la drumul naţional M1 (Chişinău-Leuşeni); Acces de deplasare a populației către centrele rationale îmbunătățit; timp mediu de parcurs redus; Grad de uzură al vehiculelor diminuat, atractivitatea investiţională a localităţilor şi nivelul de trai al populației majorat. |
| Durata proiectului | 24 luni; |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 93 344 840,00 lei | 93 344 840,00 lei |  |  |