## Slide 1: proiectul îmbunătățirea infrastructurii de apă în moldova centrală BMZ N° 2013 66 897 componenta măsuri complementare - faza 1
Ședința
Comitetului de Supraveghere
Vineri, 23.05.2025

## Slide 2
Domenii de activitate
AM-1 Sprijin în crearea unui cadru instituțional de exploatare a conductelor de apă
AM-2 Evaluarea instituțională și de performanță inițială a întreprinderilor Apă-Canal
AM-3 Sprijin în cadrul procesului de transformare în Operatori regionali (CL și ST)
AM-4 Dezvoltarea strategiei și planificarea afacerilor (CL și ST)
AM-5 Dezvoltarea resurselor umane (CL și ST)
AM-6 Managementul financiar și sprijin tarifar (CL și ST)
AM-7 Managementul comercial, facturare și încasare (CL și ST)
AM-8 Relații cu publicul / Comunicarea cu părțile interesate (CL și ST)
AM-9 Sprijin în gestionarea activelor și GIS (CL și ST)
AM-10 Sprijin în domeniul O&M și NRW (CL și ST)
AM-11 Sprijin în controlul calității apei (CL și ST)
AM-12 Sprijin în domeniul mediului, social și cel al sănătății și securității în muncă (CL și ST)
AM-13 Formare orizontală; ateliere comune, seminare, inclusiv instruire pentru PEA
Support to Institutional Set-Up of Water

## Slide 3
AM-1 Sprijin în crearea unui cadru instituțional de exploatare a conductelor de apă
Activități și realizări:
Clarificarea structurii de proprietate, APP având calitatea de proprietar al MTP și încredințând gestionarea ACCh prin contract de delegare
Precontract semnat între APP și ACCh în 2024
Precontracte pentru aprovizionarea cu apă în vrac (AAV) semnate între ACCh și ACS/ACC
Amendamentele la Legea 303 aprobate de Parlament, în vigoare din ianuarie 2025
Elaborarea de proiecte de contract și avize juridice (WP2-WP6)
Pregătirea modelelor financiare și recalcularea taxei de concesiune MTP (WP1 & WP25)
Tariful pentru apa în vrac aprobat de ANRE
Necesități pentru Faza 2:
Sprijin (inclusiv pentru APP și MIDR) în pregătirea unei Hotărâri de Guvern privind transferul MTP către Guvernul RM, către administrarea APP și delegarea exploatării acesteia către AC Chișinău
Sprijin în vederea încheierii (finale) a contractelor APP-ACCh și a contractelor (finale) AVV între ACCh și cei doi operatori regionali
Sprijin pentru părțile interesate în cadrul planului de acțiune MTP în perioada noiembrie 2025 - iunie 2026
Provocări:
Dreptul de proprietate al MTP a trecut de la Apele Moldovei la APP → întârziere
CD final poate fi semnat numai după darea în exploatare a MTP, ulterior contractele AAV

## Slide 4
AM-2 Evaluarea instituțională și de performanță inițială a întreprinderilor Apă-Canal
Activități și realizări:
Situația tehnică - operațională, instituțională, financiară și comercială existentă la ACS și ACC evaluată și procedurile de lucru revizuite
Cerințele de formare profesională au fost analizate
Sistemele IT (hardware / software) ale întreprinderilor AC au fost revizuite și identificate necesitățile aferente.
Necesități pentru Faza 2:
Nu există, deoarece acest domeniu de activitate a constat în evaluarea situației și nevoilor actuale.
Provocări:
Nu sunt.

## Slide 5
AM-3 Sprijin în cadrul procesului de transformare în Operatori Regionali (CL & ST)
Activități și realizări:
SA AC Strășeni: înregistrată in august 2024, în urma unui sprijin extins acordat primăriilor în luarea deciziilor și pregătirea documentelor. Documentația juridică a fost transmisă către CNPF pentru emiterea de acțiuni, iar deciziile Consiliului Local privind transferul de active emise în decembrie 2024. Certificatul de înregistrare pentru SA Apă-Canal Strășeni a fost eliberat în data de 11 februarie 2025.
Călărași: Primăria și raionul Călărași, care includ satele Tuzara și Nișcani, au primit sprijin pentru a iniția constituirea SA. În vederea înființării SA în iulie 2023, a fost finalizată redactarea rezoluțiilor necesare și a deciziilor de proprietate, iar înregistrarea acțiunilor s-a realizat în decembrie 2023.
Sprijin operațional acordat prin intermediul unor planuri de acțiune ample și elaborarea unui pachet cuprinzător de (12) regulamente interne pentru SA, în conformitate cu cadrul legal.
Elaborarea contractului de delegare APL – SA (WP6) și SA - clienți (WP7)
Necesități pentru Faza 2:
Sprijin continuu acordat în materie de contracte delegate (CD) cu APL (atât ST, cât și CL)
Consultanță și sprijin continuu acordat APL-urilor și SA-urilor în ceea ce privește înregistrarea și evaluarea activelor
Sprijin continuu în procesul de operaționalizare a SA (de exemplu, licență operațională)
Provocări:
Întârzieri în finalizarea proceselor de transmitere a proprietății și de evaluare a activelor
Anexe incomplete la CD între APL și operatorii regionali
Dependența operatorilor de aprobările Agențiilor de nivel central (de exemplu, ANRE)

## Slide 6
AM-4 Dezvoltarea strategiei și planificarea afacerii (CL și ST)
Activități și realizări:
Sprijin în planificarea afacerilor pentru AC Strășeni și AC Călărași
Furnizarea și actualizarea modelelor financiare pentru planurile de afaceri
Elaborarea planurilor de afaceri pentru AC Strășeni și AC Călărași pentru perioada 2024 - 2028 – proiectul PA in 2023 și versiunile finale în mai 2024, cu analiză în 2025
Sesiuni de instruire pentru ambele întreprinderi privind planificarea afacerilor și managementul strategic.
Sistemul KPI pentru monitorizarea performanței elaborat și actualizat periodic.
Necesități pentru Faza 2:
Consultanță și sprijin pentru operatori în actualizarea planurilor de afaceri pe 5 ani (o dată pe an)
Continuarea sprijinului pentru compilarea și monitorizarea indicatorilor de performanță; luarea în considerare a posibilității de a include modulul MIS (Sisitem de Informare pentru Management) în ERP (Planificarea resurselor companiei) (dacă este disponibil)
Provocări:
Orizontul planului de afaceri (BP) până când MTP devine operațional, întreprinderile AC nu operează încă ca OR; efectele noilor sisteme vor trebui luate în considerare în actualizările BP
Monitorizarea KPI / Compilarea datelor de către AC este încă dificilă

## Slide 7
AM-5 Dezvoltarea resurselor umane (CL și ST)
Activități și realizări :
Cooperare strânsă și consultanță intensivă, precum și desfășurarea mai multor cursuri de instruire dedicate pentru AC Strășeni și Călărași în domeniul managementului resurselor umane și al structurii organizaționale
Structuri organizaționale elaborate pentru ambele AC, inițial în 2023, discutate, actualizate și aprobate în 2025, sub rezerva aprobării Consiliului
Elaborarea planurilor de acțiune în domeniul resurselor umane pentru ambele AC cu previziuni pe termen scurt (2023-2024) și pe termen mediu/lung (începând cu 2025); sprijin periodic pentru implementare
Elaborarea unui pachet exhaustiv de politici și proceduri în domeniul resurselor umane
Elaborarea detaliată a fișelor de post în conformitate cu structurile organizaționale
A fost elaborat un regulament consacrat comunicării interne și externe pentru ambele AC.
Necesități pentru Faza 2:
Sprijin în revizuirea/stabilirea treptelor salariale/ schemelor de plată pentru SA
Sprijin în recrutare pentru SA
Instruire continuă la locul de muncă a cadrelor responsabile cu gestionarea resurselor umane în baza politicilor și procedurilor de resurse umane elaborate
Instruire pentru managementul de top în materie de gestionare a utilităților, conducere și bună guvernanță pentru SA
Sprijin pentru actualizarea software-ului în ceea ce privește modulul de resurse umane (actualizare) în cadrul ERP (dacă este disponibil)
Provocări:
Dificultăți în recrutarea și angajarea personalului calificat

## Slide 8
AM-6 Management financiar și sprijin tarifar (CL și ST)
Activități și realizări:
Elaborarea planurilor de ajustare a tarifelor pentru ambele părți contractante și consultanță privind monitorizarea tarifelor în ceea ce privește cererile anuale ale ambelor părți contractante ulterior
Evaluarea situației și a procedurilor financiare și elaborarea planurilor de acțiune privind gestiunea financiară pentru ambele părți contractante în decembrie 2023, urmată de sprijin pentru implementare
Pregătirea procedurilor de contabilitate ABC / a centrelor de costuri pentru AC
Sprijin continuu în materie de management financiar și contabilitate / diverse instruiri practice pentru SA.
Necesități pentru Faza 2:
Sprijin continuu în materie de management financiar și contabilitate / instruire practică pentru SA
Consultanță privind tarifele și taxele de concesiune (o dată pe an), inclusiv ACCh
Regionalizare: Evidența contabilă pentru preluarea exploatării, analiza veniturilor și a costurilor din zona de preluare (de două ori pe an); Sprijin în vederea contabilizării activelor pentru SA și PEA
Sprijin pentru actualizarea software-ului în ceea ce privește 1C, inclusiv noi funcționalități pentru finanțe/ contabilitate
Provocări:
Limitări privind metodologia tarifară inclusă în legislație; procese de aprobare de lungă durată.

## Slide 9
AM-7 Managementul comercial, facturare și încasare (CL și ST)
Activități și realizări:
Evaluarea proceselor de facturare/încasare și a proceselor legate de clienți precum și pregătirea manualelor de proceduri comerciale standard pentru ambele AC
O serie de instruiri și activități de pregătire desfășurate între 2024 și 2025 cu privire la procedurile comerciale la ambele societăți, inclusiv instruire privind gestionarea numerarului
Analiza bazei de date a clienților luând în considerare datele comerciale și Analiza accesibilității: metodologii și niveluri reale de accesibilitate
Actualizarea / personalizarea procedurilor comerciale în cooperare cu ambele AC
Evaluarea racordurilor casnice (apă și apă uzată) în zonele de aprovizionare actuale și viitoare ale operatorilor regionali și recomandări pentru satisfacerea cererii crescute
Necesități pentru Faza 2:
Continuarea sprijinului acordat în dom. managementului comercial, îmbunătățirea bazei de date și managementul racordurilor, luând în considerare integrarea noilor consumatori din sate
Sprijin acordat pentru sondajele-pilot în rândul consumatorilor pentru a îmbunătăți baza de date și a reduce numărul de racorduri ilegale
Dezvoltarea conceptului de contorizare a consumatorilor și de (actualizare) conectarea gospodăriilor
Sprijin la actualizarea programului software 1-C, inclusiv noi funcționalități pentru facturare/colectare, CRM
Consiliere / sprijin în derularea contractelor cu consumatorii, dacă este necesar, pentru SA
Provocări:
Întrucât societățile pe acțiuni nu sunt încă operaționale, implementarea efectivă a procedurilor comerciale este pendinte

## Slide 10
AM-8 Relațiile cu publicul / Comunicarea cu părțile interesate (CL și ST)
Activități și realizări:
Evaluarea implicării părților interesate (SPP) și a situației actuale a PR și a serviciilor pentru clienți în cadrul ambelor AC și pregătirea conceptului PR / SPP și al serviciilor pentru clienți pentru ambele AC
Instruire și implementare în ceea ce privește PR / SPP și conceptele de servicii pentru clienți
Actualizarea paginilor web pentru SA și a unui nou logo pentru ACC
Elaborarea unui plan preliminar al unei campanii de informare (proiect), materialelor de vizibilitate pentru proiect (afișe/roll-up-uri, pliante, logo pentru proiect)
Lansarea paginii de Facebook „IRR” (de către PEA)
Instruire privind mecanismul de soluționare a plângerilor în cadrul proiectului
Necesități pentru Faza 2:
Sprijin pentru implementarea conceptelor de servicii pentru clienți și înființarea unui birou de servicii pentru clienți („ghișeu unic”) pentru SA
Instruire la locul de muncă pentru responsabilii de serviciul clienți și responsabilii de PR desemnați în cadrul companiilor ACS si ACC
Sprijin pentru implementarea unor campanii de PR adiționale în colaborare cu PEA și SA
Provocări:
Responsabili de serviciul pentru clienți și responsabili PR care nu au fost încă desemnați de AC

## Slide 11
AM-9 Sprijin în gestionarea activelor și GIS (CL și ST)
Activități și realizări:
Elaborarea Ghidului de gestionare a activelor pentru ST și CL, inclusiv Proceduri Standard de Operare (SOP) pentru inventarierea activelor, evaluarea stării și performanței activelor, gradul de criticitate al activelor, precum și ateliere de lucru și de instruire pe teme conexe
Planul de gestionare a depozitelor, recomandare pentru achiziții centralizate
Sprijin pentru APL și AC în elaborarea anexei (active) pentru Contractele de delegare
Achiziționarea de hardware și software GIS (ArcGIS) pentru ambele societăți AC, utilizând cea mai mare parte a bugetului rambursabil disponibil (livrate mai 2025)
Configurarea hardware-ului și cursuri de formare în domeniul aplicațiilor GIS (mai 2025)
Necesități pentru Faza 2:
Consiliere continuă pentru APL-uri și SA în ceea ce privește înregistrarea activelor
Evaluarea necesităților suplimentare de HW și SW pentru SA-uri / Sprijin pentru achiziții
Sprijin în crearea unei baze de date GIS/a unei baze de date de gestionare a activelor
Achiziționarea / construirea unui sistem de instrucțiuni de lucru pentru gestionarea întreținerii preventive
Instruire continuă / formare în domeniul aplicării Ghidului de gestionare a activelor
Provocări:
În ceea ce privește inventarierea activelor, informațiile de la APL-uri/AC-uri prezintă lacune considerabile, ceea ce face dificilă și îndelungată etapa de întocmire a anexelor pentru CD

## Slide 12
AM-10 Sprijin în domeniul O&M și NRW (CL și ST)
Activități și realizări:
Inventarierea echipamentelor de O&M ale utilităților de apă ST și CL
Evaluarea situației și a practicilor O&M și elaborarea planurilor de acțiune (alimentare cu apă) pentru ambele companii + Ateliere organizate și monitorizare
Elaborarea de SOP-uri cu privire la: O&M a Stației de pompare (ST), O&M a rezervoarelor și a unei fântâni arteziene (CL), instruire cu privire la SOP-uri
Evaluarea de bază a nivelurilor NRW cu ajutorul dispozitivelor de măsurare a debitului achiziționate
Strategii de reducere a NRW pentru ambele AC și un SOP pentru gestionarea NRW pentru ambele AC cu un manual de detectare a scurgerilor
Ateliere de lucru / cursuri de formare privind RNW (2023 și 2025) cu participarea AC
Necesități pentru Faza 2:
Consiliere, sprijin și formare continuă privind procesele și echipamentele (inclusiv contoarele) pentru O&M în domeniul alimentării cu apă și distribuției pentru societățile pe acțiuni
NRW: Achiziționarea de echipamente Detectarea Scurgerilor (DS), instruirea unităților NRW, sprijin pentru înființarea DMA / instruire pe teren, campanie DS și monitorizarea NRW
O&M pentru canalizare și SEAU: Concept de O&M pentru canalizare, Registrul evacuărilor industriale, O&M pentru Stație de epurare a apelor uzate (SEAU)
Provocări:
În ceea ce privește NRW, omologii de la AC nu au fost încă instruiți și nu au reușit să implementeze măsurile.
SA-urile nu pot funcționa fără licență operațională.

## Slide 13
AM-11 Sprijin în controlul calității apei (CL și ST)
Activități și realizări:
[intervenție minimă în Faza 1, cu alocare redusă de contribuții]
Aprecierea stării calității apei precum și a procedurilor și echipamentelor de monitorizare atât la Apă-Canal Strășeni cât și la Apă-Canal Călărași
Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a calității apei în 2025 pentru ambele AC, discuții cu AC și PEA
Necesități pentru Faza 2:
Actualizarea Planurilor de Siguranță a Apelor pentru SA Apă-Canal Strășeni și SA Apă-Canal Călărași
Sprijin pentru AC în implementarea recomandărilor privind managementul calității apei
Participarea personalului de laborator al SA Apă-Canal Strășeni și SA Apă-Canal Călărași la programul de pregătire profesională din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (controlul calității).
Provocări:
Lipsa sistemului automatizat de dozare (ST) și lipsa instalațiilor de laborator; în prezent se lucrează cu Centrul de Sănătate Publică Chișinău)
ANRE solicită reînnoirea Planurilor de siguranță a apei

## Slide 14
AM-12 Sprijin în domeniul mediului, social și cel al sănătății și securității în muncă (CL și ST)
Activități și realizări:
[intervenție minimă în faza 1, cu alocare redusă de contribuții]
Evaluarea la nivelul ambelor AC cu privire la situația actuală a managementului ESHS, lacune în proceduri, lacune în competențe / cunoștințe. Pregătirea propunerilor de îmbunătățire a ESHS pentru ambele și discuții / ateliere de lucru cu AC cu privire la rezultate 2025. WP privind propunerile ESHS cuprinde cadrul legal aplicabil privind E&S, precum și H&S.
Necesități pentru Faza 2:
Participarea personalului selectat de la SA Apă-Canal Strășeni și SA Apă-Canal Călărași la programul de formare al Universității Tehnice a Moldovei (Sănătate și securitate în muncă; Managementul calității)
Provocări:
Lipsa politicii de mediu specializate și a unui responsabil de mediu desemnat.
A fost numit un specialist în domeniul sănătății și siguranței ocupaționale, însă măsurile de precauție în materie de sănătate și siguranță sunt în prezent mai mult teoretice decât aplicate în practică.

## Slide 15
AM-13 Învățare orizontală; ateliere comune, seminarii, inclusiv instruire pentru PEA
Activități și realizări:
Instruirea pentru PEA bazată pe documentul elaborat inițial „Măsuri de sprijin și instruire propuse pentru PEA” în 2022. Câteva dintre aceste cursuri de formare au oferit, de asemenea, posibilitatea conducerii Apă-Canal să participe (pe lângă ACS și ACC, și ACCh)
Subiectele instruirilor au inclus Managementul proiectelor (PM1), Formulare contractuale FIDIC și monitorizarea proiectelor (PM2), Managementul financiar al proiectelor de investiții (PM3), Managementul riscurilor în implementarea proiectelor (PM4), Elaborarea Planului de management al riscurilor (PM5), Bazele managementului schimbărilor (PM6), Planul de comunicare și promovare a proiectului (PM7), Întrebări și răspunsuri privind problemele de gestionare a proiectelor cu care se confruntă membrii PEA (PM8), Mecanismul de soluționare a plângerilor legate de proiect (PM9), Procedurile de achiziții publice KfW (PT1), Gestionarea contractelor FIDIC (CM2), Contabilitatea activelor pe baza proprietății și a finanțării, Raportarea privind durabilitatea, Modelarea financiară pentru planificarea afacerilor, Analiza cost-beneficiu, Accesarea fondurilor UE
Necesități pentru Faza 2:
A se lua în considerare participarea personalului AC la Programul de formare profesionala continuă din cadrul Universității Tehnice a Moldovei "Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare“ / Deplasare în scop informativ împreună cu conducerea AC în România la SA similare (de exemplu, Harghita)
Cursuri de limba engleză pentru PEA
Provocări:
Nu sunt.

## Slide 16
Vă mulțumesc!