Anexă

la Decizia Consiliului

raional Străşeni

nr.1/2 din „24” februarie 2012

PROGRAM

DE DEZVOLTARE

SOCIAL-ECONOMICĂ

A RAIONULUI STRĂŞENI

PE ANII

(2012-2015)

Conţinutul

1. Întroducere

2. Evaluarea resurselor şi a situaţiei economice existente

La următoarele capitole:

2.1 Agricultură

2.2 Industrie

2.3 Servicii

2.4 Resurse umane

2.5 Procese investiţionale

3. Analiza SWOT

3.1 Puncte tari (avantaje)

3.2 Puncte slabe (dezavantaje)

3.3 Oportunităţi (posibilităţi)

3.4 Ameninţări (pericole)

3.5 Concluzii

4. Obiective şi Priorităţi de dezvoltare

4.1 Infrastructură dezvoltată pentru stimularea investiţiilor

şi asigurarea calităţii veţii

4.1.1 Planul de acţiuni pentru perioada 2012-2015

4.2 Îmbunătăţirea factorilor de mediu

4.3 Încurajarea dezvoltării economice locale

4.4 Încurajarea dezvoltării sectorului agrar

4.5 Consolidarea unei societăţi sănătoase

4.6 Sporirea calităţii serviciilor educaţionale

4.7 Asigurarea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale

4.8 Promovarea culturii şi apotenţialului turistic

5. Viziunea strategică de dezvoltare a raionului

Prognoza principalilor indicatori social-economici

pentru anii 2012-2015

6. Monitorizare, evaluare şi raportare

1. Întroducere

Programul de dezvoltare social-economică a raionului reprezintă documentul intern principal de planificare strategică pentru facilitarea şi promovarea unei dezvoltări economice şi sociale integrate la nivel raional şi pentru contribuirea la realizarea obiectivelor de dezvoltare raională de durată medie - pînă în anul 2015.

Programul de dezvoltare social-economică (în continuare - Programul)înlocuieşte Planul de dezvoltare social-economică a raionului, care a expirat în anul 2011.

Planurile de activitate anuale, care vor include acţiunile concrete de realizare a Programului, se vor utiliza, totodată, şi în scopul monitorizării şi evaluarii acestuia.

Pornind de la faptul, că principalele atribuţii ale Consiliul raional, ca factor de administrare al teritoriului şi comunităţilor asociate, sunt:

-         administrarea bugetului raional;

-         administrarea patrimoniului public raional;

-         coordonarea consiliilor locale ale localităţilor componente în vederea realizării serviciilor publice de interes raional;

-         organizarea şi coordonarea serviciilor publice de interes raional;

-         asigurarea construcţiei, administrării şi modernizării infrastructurii fizice raionale;

-         stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

-         aprobarea strategiilor, prognozelor, planurilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului şi monitorizează realizarea acestuia,

misiunea de bază a celuia din urmăeste promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei, având ca perspectivă creşterea economică şi crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din teritoriul administrat.

Programul raional are menirea de a stabili obiectivele şi priorităţile strategice de dezvoltare ale întregii comunităţi în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategice de dezvoltare naţională.

În vederea realizării competenţelor şi atribuţiilor, cu care sunt abilitate, întru atingerea obiectivelor şi priorităţilor propuse, autorităţile publice locale pot dezvolta parteneriate cu alte instituţii publice şi/sau private autohtone şi/sau străine, pentru a impulsiona procesul de atragere a investiţiilor necesare în teritoriu, deoarece piedica  majoră în procesul de dezvoltare social-economică a teritoriului este insuficienţa mijloacelor financiare necesare susţinerii activităţilor, ce se impun a fi realizate.

În acest context, la întocmirea Programului respectiv s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, care stabileşte politicile naţionale şi regionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Programul dezvoltării raionale se bazează pe aceliaşi principii, care stau şi la baza dezvoltării regionale şi naţionale.

eficienţa – buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de producţie pe întreg teritoriul administrat;

echitatea – drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii din teritoriul administrat, indiferent de locul lor de trai;

durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare raională;

planificarea – toate măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea teritoriului, trebuie să fie elaborate în conformitate cu strategiile naţionale şi regionale de dezvoltare, cît şi cu precum Programul de dezvoltare social-economică raională, şi să aibă obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;

coordonarea - toate măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea locală, trebuie să fie concordate la nivel raional;

parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice locale de ambele nivele, cît şi a sectorului public şi privat şi a societăţii civile în activitatea de planificare, elaborare şi realizare a măsurilor privind susţinerea dezvoltării raionale;

transparenţa – claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor şi resurselor, menite să realizeze strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare raională în toate domeniile.

2. Evaluarea resurselor şi a situaţiei economice existente

Raionul Străşeni se află în centrul Moldovei, la 23 km depărtare de oraşul Chişinău, capitala Republicii Moldova.

Teritoriul raionului se întinde pe o suprafaţă de 72,9 mii ha, din care 27,4 mii ha sunt terenuri agricole, inclusiv 18,9 mii ha - terenuri arabile, 3,3 mii ha - păşuni 0,4 mii ha – pârloagă; 11,9 mii ha - plantaţii multianuale, inclusiv 8,3 mii ha – vii, 3,4 mii ha – livezi, şi 0,2 mii ha - plantaţii de nuci.

În comparaţie cu alte raioane din ţară, raionul Străşeni este atractiv prin fondul forestier bogat, deţinând circa 36,7% din terenurile fondului silvic al ţării, care poate fi utilizat ca resursă pentru dezvoltarea turismului, recreaţiei şi cinegeticii.

În componenţa raionului Străşeni sunt 27 primării, care includ 39 localităţi.

În raion sunt două oraşe: Străşeni, care include în componenţa primăriei şi satul Făgureni, şi Bucovăţ, care include în componenţa primăriei şi satul Rassvet.

Ramurile principale ale economiei raionului sunt agricultura şi industria prelucrătoare.

Solul, în majoritate, este de tip cernoziom, fertilitate căruia este una din cele mai joase în Regiunea Centru, nota de bonitate a solului fiind de 55 puncte faţă de media regională - 60 puncte.

Condiţiile climaterice şi de sol favorizează creşterea cerealelor, porumbului, floarea soarelui, legumelor, fructelor şi altor culturi.

O importanţă mare pentru raion o are cultivarea strugurilor.

Sectorul zootehnic al raionului este mai dezvoltat, în comparaţie cu alte raioane din regiune, în special creşterea vitelor şi a păsărilor pentru sacrificare, capitol la care raionul Străşeni se plasează pe locul trei în republică.

De asemenea, efectivul de porcine în raion este relativ înalt.

Numărul staţiilor tehnologice de deservire, la fel este relativ mic şi nu satisface necesităţile raionului – doar 6 staţii tehnologice sunt în prezent în raion.

Numărul de tractoare este de 8,7 unităţi/1000 ha, comparativ cu 11,2 unităţi în medie regională şi 12,9 unităţi în medie naţională.

În prezent în raion există 78 întreprinderi industriale cu volumul mediu al producţiei de aproximativ 3,0 milioane lei per întreprindere.

Majoritatea sunt întreprinderi în industria de prelucrare a producţiei agricole.

Cele 17 fabrici de vin constituie cel mai înalt număr, la nivel raional, în ţară. Astfel, producţia industrială este concentrată în sectorul vinicol (vinuri, divin), dar şi produselor de panificaţie.

În raion există şi 6 întreprinderi din industria uşoară (inclusiv industria textilă).

Prezenţa resurselor naturale în raion a permis şi dezvoltarea industriei extractive.

În raion se extrage pietriş, prundiş, bolovani şi silex şi pietre pentru cioplit şi construcţii - la cariera din Micăuţi, însă acestea nu sunt valorificate pentru producerea materialelor de construcţie la nivel local.

Pe teritoriul raionului este cel mai mare lac de acumulare a apelor – lacul Ghidighici, şi cea mai bună apă potabilă din Europa, după calităţile sale - apă din bazinul de la Micăuţi, care este la o adâncime de 200 m.

Sectorul de servicii în raionul Străşeni este, în mare parte, reprezentat de comerţul cu amănuntul, volumul căruia a crescut continuu până în prezent.

În structura serviciilor cu plată prestate populaţiei, ponderea cea mai mare o deţin serviciile comunale, poşta şi comunicaţiile şi serviciile de alimentaţie publică.

Volumul serviciilor prestate populaţiei este cu 11% mai înalt decât medie pentru regiunea Centru.

Dar, având în vedere proximitatea faţă de municipiul Chişinău, unde consumă o parte a populaţiei din raion, se consideră, că capacitatea reală de consum a populaţiei din teritotiu, este mai înaltă, indicând, astfel, nivelul de trai mai înalt al populaţiei.

În raion există atât companii de transport a mărfurilor, cât şi a pasagerilor.

Transportul de pasageri este efectuat, în mare parte, de întreprinderi individuale şi societăţi cu răspundere limitată.

Populaţia stabilă a raionului Străşeni la 01.01.2011 constituia 91 346 locuitori, dintre care populaţia urbană 21 631 locuitori şi populaţia rurală 69 715 locuitori. Centrul raional – oraşul Străşeni, are o populaţie totală de 21 100 locuitori, dintre care urbană – 20 300 şi rurală - 800 locuitori.

Ponderea populaţiei rurale în raion - 76,3 %, este sub media regională, care constituie - 80,9 %.

La fel, şi rata migraţiei - 8,5 %, este sub media naţională, conform recensământului din anul 2004.

Valoarea maximă a densităţii populaţiei în regiune o deţin raioanele Străşeni şi Ialoveni (125 locuitori/km2).

Rata şomajului aproximată cu ponderea şomerilor, înregistraţi la Agenţia Teritorială a Forţei de Muncă, în populaţia în vârstă aptă de muncă, este de 0,58 %, aproximativ de 2 ori mai mică comparativ cu media pe regiune. Aceasta se explică prin proximitatea faţă de municipiului Chişinău, unde sunt angajaţi mulţi locuitori ai raionului.

În raion există un număr mare de agenţi economici, şi anume, la începutul anului 2011 erau înregistraţi 24,2 mii agenţi economici, inclusiv – 21,4 mii gospodării ţărăneşti. Acest număr este permanent uşor în creştere.

În schimb, numărul scriptic mediu al salariaţilor este uşor în scădere. Dacă în anul 2009, acest indice alcătuia aproximativ 8 400 persoane, pentru anul 2011 este estimat un număr de aproximativ 7 300 persoane.

Populaţia rurală a fost afectată negativ atît de colapsul industriei în oraşe, cît şi de caracterul parţial al reformelor în agricultură.

Astăzi situaţia populaţiei din satele mici este precară, cu puţine perspective economice şi acces dificil la serviciile publice relevante şi mecanismele de susţinere.

Deşi remitenţele constituie o parte semnificativă a veniturilor comunităţilor rurale, este cert, că cea mai mare parte a remitenţelor din partea celor, ce lucrează în străinătate, sînt, de fapt, direcţionate spre consum.

Situaţia social-economică a raionului, la moment,

este caracterizată prin următorii indicatori

| nr. d/o | INDICATORII PRINCIPALI | Unita-te de măsură | Indica-torii a. 2011 (prognoza) | Valoarea atinsă, (în preţuri curente) |  | %, 2011 (estimativ) în raport cu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 (estimativ) | prognoza anului 2011 | 2010 |
|  | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Volumul producţiei industriale | mii lei | 315 712 | 255 821 | 234 817 | 74,4 | 91,8 |
| 2. | Volumul producţiei agricole | mii lei | 230 977 | 594 400 | 545 840 | 236,3 | 91,8 |
| 3. | Investiţii în capitalul fix | mii lei | 113 703 | 117 513 | 123 407 | 108,5 | 105,0 |
| 4. | Mărfuri transportate de întreprinderile de transport auto, total | mii tone | 29 | 268 | 241 | a crescut de8,3 ori | 89,9 |
| 5. | Călători transportaţi | mii călători | 868 | 1 594 | 1 800 | 207,4 | 112,9 |
| 6. | Parcursul pasagerilor | mii pasa- geri-km | 30 731 | 31 518 | 40 972 | 133,3 | 130,0 |
| 7. | Vînzări de mărfuri cu amănuntul | mii lei | 225 171 | 334 780 | 346 497 | 153,9 | 103,5 |
| 8. | Servicii, cu plată, prestate populaţiei | mii lei | 110 965 | 148 536 | 149 577 | 134,8 | 100,7 |
| 9. | Numărul mediu al salariaţilor | per-soane | 14 559 | 7 488 | 6 948 | 47,7 | 92,8 |
| 10. | Salariul mediu lunar al unui salariat | lei | 2 445 | 2 300 | 2 544 | 104,0 | 110,6 |
| 11. | Numărul şomerilor oficial înregistraţi (la sfîrşitul anului) | per-soane | 444 | 445 | 460 | 103,6 | 103,4 |

Reieşind din indicatorii prezentaţi în tabel, în anul 2011 sa atins creştere în raport cu anul 2010, la 7 poziţii din cele 11 poziţii evaluate. La 3 poziţii indicatorii sunt în scădere în raport cu anul precedent.

Şi indicatorii prognozaţi pentru anul 2011, au fost depăşiţi la 9 poziţii din cele 11 evaluate. Şi numai la 2 poziţii nu au fost atinşi indicii prognozaţi: la Volumul producţiei industriale şi la Numărul mediu al salariaţilor.

Astfel, valoarea producţiei industriale în raionul Străşeni a constituit în 2011 circa 234,8milioane lei.

Acest indice este în scădere şi faţă de nivelul anului 2010 (cu 8,2 %) şi faţă de nivelul prognozat pentru anul 2011 (cu 25,6 %).

Valoarea producţiei industriale per capita, calculată, reieşind din valoarea estimată pentru anul2011, este mai mică decât media pe Regiunea de Dezvoltare Centru – 2 566 lei faţă de 3 034 lei.

Cît priveşte sectorul agrar al raionului, în anul 2011 sa obţinut un volum al producţiei agricole de cca. 545,8 milioane lei (în preţuri curente), astfel fiind atinsă o majorare al acestui indice, în raport cu volumul prognozat, de 2,4 ori. Iar în raport  anul precedent – 2010 – a scăzut cu 8,2 %, sau cu 48,6 milioane lei.

Volumul investiţiilor în capital fix în anul 2011 a constituit 123,4 milioane lei, depăşind astfel nivelul prognozat cu 8,5 % şi nivelul anului 2010 – cu 5,0 %.

Acestea din urmă au fost aproape egal distribuite în următoarele sectoare ale economiei: agricol, industria prelucrătoare, construcţii, energie electrică, apă şi gaze, transporturi şi comunicaţii

În raion există 31 întreprinderi cu capital străin, un indicator foarte înalt pentru republică, acestea fiind întreprinderi medii cu capital mediu de cca. 1,8 milioane lei per companie.

Conform performanţei investiţionale curente raionul Străşeni se plasează foarte favorabil în regiune, şi anume, în prima jumătate a ratingului din cele 13 raioane a Regiunii de Dezvoltare Centru.

Proximitatea geografică faţă de municipiul Chişinău creează un efect de „crowding out” (eliminare) pentru investiţiile locale.

O serie de avantaje competitive evidente ale capitalei în comparaţie cu raionul Străşeni determină mai multe companii mari să renunţe la investiţii în raionul Străşeni în favoarea Chişinăului.

Astfel, factorii majori, ce cauzează acest fenomen ţin, în primul rând, de calitatea proastă a infrastructurii comunale (sistem deficitar de canalizare şi degradarea tehnică a acestuia, accesul limitat la apeduct, gazificare, evacuarea deşeurilor) şi agricole (lipsa sistemelor eficiente de irigare, insuficienţa abatoarelor, a punctelor de colectare a materiei prime agricole, numărul mic al staţiilor de servicii agricole mecanizate).

În acelaşi timp, proximitatea regională faţă de capitală ar putea fi tratată şi ca avantaj investiţional, în special pentru companiile de producere, prelucrare a materiei prime, de depozitare, cât şi colectare organizată a materiei prime agricole.

Totodată, graţie proximităţii de capitală, mai multe companii şi-au plasat subdiviziunile sau şi-au delocalizat integral activitatea în Străşeni. Circa 40% din toate companiile, care efectiv activează în raion, fie îşi au sediul in Chişinău, fie fondatorii sunt din capitată.

Obiectivele stabilite la capitolul transportul de mărfuri, călători transportaţi şi parcursul pasagerilor transportaţi sunt depăşite la toţi indicatorii. Şi anume:

-                                                                                                                                                                                                                                         volumul mărfurilor transportate (prognozat – 29,0 mii tone) - a fost depăşit aproape de 8,3 ori;

- numărul călătorilor transportaţi (prognozat 868,0 mii călători) – a fost depăşit              de 2 ori;

- parcursul pasagerilor transportaţi (30 731,0 mii pasageri/kilometri) – a fost depăşit cu 33,3 %.

Vînzările mărfurilor cu amănuntul (pct.7) au alcătuit în anul 2011 – 346 497 mii lei, fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 3,5 %, iar în raport cu obiectivul stabilit pentru această perioadă - cu 53,9 % sau cu 121 326 mii lei.

După valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul, raionul Străşeni se situiază pe locul 3 în Regiune, fiind depăşit doar de raioanele Orhei şi Hînceşti.

Urmează a fi menţionat, că volumul mărfurilor comercializate prin intermediul pieţelor comerciale este în permanentă scădere, pe parcursul a ultimilor 3-4 ani, cu cca. 8,0 % – 10,0 %, ceia ce ne permite să considerăm, că cresc, în continuu, cerinţele consumatorului faţă de cultura deservirii şi faţă de condiţiile de prestare a acestor servicii.

Ce ţine de Serviciile cu plată prestate către populaţie (pct.8), la acest compartiment obiectivul stabilit pentru anul 2011 a constituit – 110 965 mii lei iar cel estimat pentru perioada respectivă a constituit 149 577 mii lei, astfel depăşind obiectivul stabilit cu 34,8 % (în preţuri curente).

Totodată, în raport cu nivelul anului 2010 (137 194,0 mii lei) volumul total al serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile din domeniu, pe parcursul anului 2011, a înregistrat o depăşire numai cu 1 041 mii lei sau cu 0,7 %.

Referitor la numărul şomerilor, înregistraţi oficial la finele perioadei evaluate, nu diferă mult. Se constată o mică creştere şi în raport cu prognoza şi în raport cu perioada anterioară.

Aceasta rezultă din faptul, că pe parcursul fiecărui an, Oficiul Forţelor de Muncă depune toate eforturile pentru a soluţiona problemele celor cca. 1500 şomeri înregistraţi la acestă instituţie.

Astfel, întru realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2010 referitor laOcuparea forţei de muncă, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă a raionului Străşeni a conlucrat cu 3078 persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 1439 femei.

v Au fost înregistraţi pe parcursul anului - 1460 şomeri, inclusiv 678 femei.

v Din numărul total de şomeri înregistraţi, tinerii au constituit - 556 de persoane.

v Au beneficiat de indemnizaţia de şomaj pe parcursul anului - 161 persoane.

v Au beneficiatde alocaţie de integrare sau reintegrare profesională - 65 persoane.

v Au fost plasaţi in cîmpul muncii - 394 persoane.

v Au absolvit cursurile de formare profesională - 59 şomeri.

v La sfîrşitul anului2010 (începutul anului 2011) au rămas în evidenţă 445 şomeri.

3.    Analiza SWOT

3.1     Puncte tari (avantaje):

·        Proximitatea faţă de municipiul Chişinău;

·        Accesul la 3 drumuri rutiere de importanţă naţională şi la calea ferată;

·        Prezenţa spaţiilor cu destinaţie industrială;

·        Preţul mult mai mic pentru unii factori de producţie esenţiali pentru industria prelucrătoare;

·        Existenţa zăcămintelor de materiale de construcţie;

·        Sectorul viti-vinicol dezvoltat;

·        Condiţii agro-climaterice favorabile;

·        Resurse forestiere bogate;

·        Prezenţa unui număr mare de agenţi economici.

·        Tradiţii meşteşugăreşti bogate şi diverse;

·        Monumente istorico-culturale de valoare naţională;

·        Existenţa resurselor acvatice pentru recreiere şi irigare.

3.2     Puncte slabe (dezavantaje):

·        Infrastructura degradată şi insuficientă;

·        Situaţie ecologică precară;

·        Proximitatea faţă de municipiul Chişinău;

·        Migraţia forţei de muncă spre capitală şi peste hotarele ţării;

·        Insuficienţa forţei de muncă calificate;

·        Infrastructură agricolă deficitară;

·        Lipsa punctelor de colectare a materiei prime agricole;

·        Concurenţa cu companiile din capitală;

·        Neconcordanţa dintre capacităţile infrastructurii locale şi cerinţele legale faţă de activitatea antreprenorială;

·        Lipsa şcolilor secundare profesionale sau a altor instituţii de formare profesională a absolvenţilor;

·        Bonitatea relativ scăzută a solului;

·        Industrie slab dezvoltată;

·        Lipsa unei strategii în domeniul culturii şi a turismului;

·        Impedimente în atragerea investiţiilor în cultură şi turism;

·        Dependenţa înaltă a administraţiei publice locale de transferurile de la bugetul de stat;

·        Cooperarea scăzută a unor autorităţi publice locale de nivelul întîi cu autoritatea publică locală de nivelul doi.

3.3     Oportunităţi (posibilităţi):

·        Condiţii favorabile pentru investitori, atît locali, cît ţi străini, în domeniile, ce ţin de depozitarea şi prelucrarea producţiei agricole;

·        Prezenţa spaţiilor cu destinaţie industrială, precum şi a spaţiilor suficiente pentru stocarea şi păstrarea produselor agro-industriale;

·        Premise pentru dezvoltarea sistemelor de irigare;

·        Crearea condiţiilor pentru întoarcerea cetăţenilor temporar emigraţi;

·        Crearea condiţiilor de investire a remitenţelor în afaceri profitabile;

·        Deschiderea cadrelor didactice şi manageriale către schimbare

în sistemul de învăţământ;

·        Atragerea investiţiilor străine;

·        Posibilitatea de participare la programe transfrontaliere;

·        Dezvoltarea turismului (rural, cultural, piscicol);

·        Cultura - purtător de imagine şi resursă pentru dezvoltarea economică

şi socială;

·     Crearea unei baze atractive pentru investiţii în turism;

·     Existenţa unui sistem eficient de depistare şi promovare a talentelor;

·        Creşterea potenţialului de consum;

·        Modernizarea tehnologiilor industriale şi agricole.

3.4                 Ameninţări (pericole):

·        Riscul declanşării unei epidemii sanitar-epidemiologice;

·        Acutizarea problemei legate de insuficienţa forţei de muncă calificate

·        Accelerarea fenomenului de dezinvestire în raion;

·        Degradarea sectorului agricol şi expunerea, tot mai pronunţată, al acestuia la hazardurile naturale;

·        Accesul scăzut a gospodăriilor ţărăneşti din raion la pieţele de desfacare din ţară;

·        Localizarea afacerilor băştinaşilor în capitală;

·        Eliminarea investiţiilor din raion;

·        Corupţie la nivelul instituţiilor desconcentrate în teritoriu, favorizată de constrîngerea creată de infrastructura degradată şi insuficientă;

·        Constrîngere investiţională pentru importatori şi exportatori, provocată de calitatea proastă a drumurilor;

·        Carenţă majoră a infrastructurii educaţionale, care are efecte nemijlocite asupra disponibilităţii de braţe de muncă calificate.

·        Riscul alunecărilor de teren;

·        Degradarea sectorului agricol;

·        Falimentarea multor producători agricoli din motivul insuficienţei a punctelor de colectare şi nerealizarea producţiei de către gospodăriile ţărăneşti;

·        Agravarea situaţiei demografice

·        Restrîngerea ofertei forţei de muncă, rezultat al emigraţiei continue;

·        Capacităţi reduse de accesare şi gestionare a fondurilor străine.

3.5 Concluzii

Cel mai semnificativ şi evident decalaj economic şi social în Republica Moldova este între municipiul Chişinău şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale. Indiscutabil, mun. Chişinău este centrul-cheie generator de bunăstare, locuri de muncă, consum, venituri din impozite, precum şi de cheltuieli publice. Locuitorii municipiului beneficiază de un standard de viaţă mai înalt decît ceilalţi locuitori ai ţării, iar pentru persoanele, care locuiesc în afara municipiului Chişinău, se creează un regim mai puţin favorabil.

Există o discrepanţă majoră dintre standardele mai înalte de viaţă în capitală şi în celelalte localităţi. Există un dezechilibru enorm între capitală şi celelalte localităţi din  ţară în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, accesibilitatea la serviciile publice, de transport, culturale, medicale, la serviciile de formare profesională, de asistenţă socială şi un şir de alţi factori, ce ţin de competitivitate şi potenţialul de producţie.

Conform principalilor indicatori ai dezvoltării social-economice, toate celelalte unităţi administrativ-teritoriale intermediare se află sub nivelul mediu naţional de dezvoltare, pe cînd mun. Chişinău se plasează mult peste acest nivel.

Prin urmare, proximitatea raionului Străşeni de mun. Chişinău este atîn un avantaj, cît şi un dezavantaj pentru raion.

Ca exemplu, este un avantaj investiţional major pentru companiile de producere, atît pentru investitorii locali, cît şi pentru cei străini, mai ales în domeniile, ce ţin de prelucrarea producţiei agricole, depozitare şi tpansportare. Iar accesul la cele 3 drumuri rutiere de importanţă naţională şi la calea ferată creează avantaje adiţionale pentru întreprinderile industriale orientate spre export.

La valorificarea, pe deplin, a avantajelor proximităţii faţă de Chişinău, ar putea contribui suprasaturarea pieţelor din Chişinău, creşterea veniturilor populaţiei şi a diferenţei simţitoare a preţurilor pentru factorii de producţie.

Dezvoltarea economică a Chişinăului, însoţită de scumpirea tot mai pronunţată a factorilor de producţie cum ar fi arenda, forţa de muncă, serviciile comunale, ar putea spori interesul companiilor din capitală privind delocalizarea unor subdiviziuni de producere, prelucrare, asamblare sau stocare în raionul nostru.

Astfel, preţurile mult mai mici pentru arenda spaţiilor industriale, a depozitelor şi a forţei de muncă în raion, servesc ca puncte forte de atracţie investiţională în industria prelucrătoare.

Creşterea eventuală a cererii pentru serviciile de construcţii, ar putea facilita dezvoltarea ramurii prelucrătoare a materialelor de construcţii, prin exploatarea zăcămintelor naturale necesare pentru acest sector.

Totodată, infrastructura degradată şi insuficientă constituie un dezavantaj investiţional fundamental: insuficienţa sistemelor de canalizare, accesul deficitar la apeduct, la gaz, servicii de evacuare a deşeurilor, inclusiv în oraşul Străşeni.

Accesul restrâns la sistemele de canalizare şi apeduct creează riscul declanşării unei epidemii sanitar-epidemiologice cu efecte nemijlocite asupra situaţiei socio-economice din raion.

Insuficienţa forţei de muncă calificate, care migrează tot mai mult spre capitală, cnfirmînd astfel dezavantajul proximităţii faţă de mun. Chişinău.

Continuarea emigrării forţei de muncă spre capitală şi peste hotare ar putea acutiza problema legată de insuficienţa acută de forţă de muncă calificată, fapt ce ar putea accelera fenomenul de dezinvestire în raion.

Infrastructura agricolă deficitară, şi anume, lipsesa sistemelor eficiente de irigare şi a bazei tehnico-materiale adecvate, insuficienţa staţiilor de servicii agricole mecanizate ar putea contribui, în continuare, la degradarea sectorul agricol din raion şi la expunerea tot mai pronunţată a acestuia la hazardurile naturale.

Lipsesa punctelor de colectare a materiei prime agricole restricţionează accesul gospodăriilor ţărăneşti din raion la pieţele de desfacere din ţară.

Aceeaşi proximitate faţă de Chişinău este percepută drept un dezavantaj investiţional, deoarece determină companiile, care practică activităţi de comerţ interior, sau cele nesatisfăcute de serviciilor publice oferite în oraşul Străşeni, să-şi localizeze afacerile în capitală.

Concurenţa cu companiile din capitală poate cauza efectul de eliminare a investiţiilor din raion.

Neconcordanţa dintre capacităţile infrastructurii locale şi cerinţele legale pentru activitatea de antreprenoriat, în special aceasta se referă la obligaţia pentru companii de a avea acces la sisteme de canalizare, în pofida lipsei sau nefuncţionării acesteia în marea parte a teritoriului raionului. Asemenea constrângere creează teren favorabil pentru corupţie la nivelul instituţiilor desconcentrate în teritoriu.

Deşi raionul are acces la căile de transport rutier şi feroviar, calitatea proastă a drumurilor rămâne o constrângere investiţională, în special pentru întreprinderile industriale, care practică intens operaţiuni de import-export.

Lipsa şcolilor secundare profesionale sau a altor instituţii de formare a cadrelor constituie o carenţă majoră a infrastructurii educaţionale din raion, care are efecte nemijlocite asupra disponibilităţii de braţe de muncă calificate.

Reiterînd cele expuse, urmează a fi menţionat, că, în raionul Străşeni, totuţi, sunt sectoare attractive, ca exemplu:

- industria prelucrătoare a materiilor prime (agricole, textile);

- acordarea serviciilor de depozitare a materiei prime sau a produselor fabricate şi semifabricate, inclusiv cele uşor alterabile, graţie disponibilităţii spaţiilor frigorifice cu destinaţii industriale;

- extragerea şi prelucrarea zăcămintelor de materiale de construcţii;

- zootehnia şi prelucrarea produselor animaliere;

- plantarea livezilor şi a viţei de vie;

- sectorul de transport-depozitare-logistică.

Soluţiile şi măsurile prioritare, în acest context, pot fi următoarele:

-         Minimizarea impactului ecologic negativ al activităţii antropice în raion, pentru a fi posibil utilizarea apei din râul Bâc în scopuri de irigare;

-         Deschiderea unei gunoişti autorizate pentru necesităţile raionului;

-         Dezvoltarea micilor fabrici de prelucrare a producţiei agricole;

-         Asigurarea participării raionului la proiectele, care contribuie la dotarea tehnologică a agriculturii;

-         Atragerea fondurilor în cadrul programului de vecinătate Romînia-Moldova-Ucraina.

-         Identificarea şi catalogarea tuturor terenurilor şi clădirilor, aflate în proprietate publică, evaluarea condiţiilor acestora şi oferirea informaţiei despre existenţa oportunităţilor de arendă/vînzare către potenţialii investitori locali, naţionali şi străini;

-         Identificarea locaţiei optimale pentru crearea şi dezvoltarea unui parc industrial şi/sau a unor business-incubatoare (întru stimularea dezvoltării antreprenorilor mici şi mijlocii) în oraşul Străşeni sau în alte localităţi ale raionului,  preferabil în proprietate publică;

-         Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru aprovizionarea tuturor localităţilor din raion cu reţele de apă potabilă şi canalizare în scopul soluţionării, de urgenţă, a problemei respective în teritoriul administrat;

-         Oferirea de instruiri pentru fermieri în ce priveşte utilizarea tehnologiilor eficiente de protecţie agricolă (soluţii anti-grindină, anti-îngeţ ş. a.) şi în ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii intensive: creşterea pe terenuri protejate, irigarea prin picurare etc.;

-         Fondarea unei instituţii de formare profesională şi încheierea între acestea a contractelor cu companiile locale privind angajarea absolvenţilor, conform cererii din partea sectorului privat;

-         Demararea proiectelor infrastructurale prin atragerea fondurilor structurale internaţionale, precum şi aresurselor de la bugetul de stat;

-         Valorificarea şi promovarea obiectivelor de atracţie turistică, pentru ce este necesară o catalogare a acestora şi elaborarea unor oferte atractive în comun cu operatorii turistici privaţi;

Analiza oportunităţilor, cît şi a constrângerilor pentru creşterea economică şi dezvoltarea socială a raionului, scoate în evidenţă problemele critice existente la etapa actuală. În esenţă, atât timp cât problemele critice rămân a fi nerezolvate, potenţialul investiţional al economiei nu poate fi realizat pe deplin.

Or, întru schimbarea paradigmei de dezvoltare, este necesar de a înlătura, în mod prioritar, acele bariere, care suprimă activitatea investiţională.

Pe această cale, în baza estimării realiste a posibilităţilor şi a neajunsurilor au fost identificate probleme critice, la nivel raional, transpuse sub aspectul unor obiective pe termen mediu, care sunt următoarele:

1.     Infrastructură dezvoltată pentru stimularea investiţiilor

şi asigurarea calităţii veţii;

2.     Îmbunătăţirea factorilor de mediu;

3.     Încurajarea dezvoltării economice locale;

4.     Încurajarea dezvoltării sectorului agrar;

5.     Consolidarea unei societăţi sănătoase;

6.     Sporirea calităţii serviciilor educaţionale;

7.     Asigurarea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale;

8.     Promovarea culturii şi a potenţialului turistic.

Obiectivul 4.1: Infrastructură dezvoltată pentru stimularea

investiţiilor  şi asigurarea calităţii veţii

Potrivit publicaţiei International Living, în 2011 Republica Moldova a ocupat locul 80 în clasamentul mondial al calităţii vieţii. Cel mai mare punctaj a fost obţinut pentru climă (92 puncte din 100) şi cel mai scăzut punctaj - pentru infrastructură (24 puncte din 100). (Indexul calităţii vieţii a fost elaborat în baza mai multor dimensiuni, precum: costul vieţii; cultură şi timp liber; economie; mediu; infrastructură; sănătate; climă ş. a.. În total au fost evaluate 192 de state).

Infrastructura include acele elemente structurale ale unei economii, care facilitează fluxul de bunuri şi servicii între cumpărători şi vânzători - transportul şi telecomunicaţiile (drumuri, căi ferate, reţele telefonice), reţelele de apeduct şi canalizare, sistemele energetice etc. Aceste facilităţi sunt considerate premise ale creşterii economice în teritoriu.

Degradarea intensivă a drumurilor publice s-a produs din motivul finanţării insuficiente a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a acestora.

Mijloacele financiare, anual alocate, permit doar executarea lucrărilor de întreţinere de rutină (întreţinerea pe timp de iarnă, plombarea gropilor ş.a.). Din cauza neefectuării reparaţiilor medii şi capitale necesare, mai mult de 80 % din lungimea totală a drumurilor au depăşit termenul de serviciu stabilit.

Starea proastă a drumurilor are un şir de efecte adverse. Gospodăriile casnice, în special cele din zonele rurale, din cauza stării nesatisfăcătoare a reţelei de drumuri, suportă cheltuieli suplimentare semnificative pentru accesul la serviciile sociale, de sănătate şi administrative, precum şi la pieţele de desfacere. Drumurile proaste limitează accesibilitatea la obiectele de producere şi pieţele de desfacere, au efect negativ asupra securităţii circulaţiei rutiere.

Starea proastă a drumurilor are impact nefast asupra mediului înconjurător. Cheltuielile de carburanţi pe drumurile în stare rea, în comparaţie cu starea bună a acestora, se majorează cu 20%. Aceasta contribuie la emisii suplimentare a substanţelor nocive în atmosferă.

Reabilitarea drumurilor, de fapt, este o prioritate strategică la nivel naţional, deoarece, are un impact benefic, contribuind, la direct, la creşterea economică a ţării.

Ţinând cont, că economia raionului Străşeni este bazată, în mare măsură, pe agricultură şi industria prelucrătoare, o infrastructură rutieră solidă şi un transport rutier bine funcţional vor permite producătorilor agricoli să-şi comercializeze producţia spre pieţele de desfacere locale şi externe.

În acest context, reabilitarea drumurilor locale va avea un impact considerabil asupra pieţei forţei de muncă şi va contribui la dezvoltarea unor sectoare netradiţionale în raion, prestatoare de servicii, cum ar fi, spre exemplu, turismul.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea infrastructurii rutiere are un impact social benefic.

Starea actuală a drumurilor constituie un impediment major în accesul populaţiei rurale la unele servicii sociale calitative, care ar putea fi prestate în condiţiile unei concentrări geografice mai pronunţate a instituţiilor publice, unde acestea urmează a fi prestate.

De exemplu, optimizarea reţelei de şcoli prin crearea şcolilor de circumscripţie se confruntă în mod direct cu problema accesului la instituţii. Serviciile de transport pot fi dezvoltate, însă costurile de menţinere a acestora pot fi foarte înalte în lipsa unei infrastructuri rutiere bine puse la punct.

În aceeaşi ordine de idei, reabilitarea drumurilor va spori accesul populaţiei la servicii de sănătate, în special servicii de urgenţă şi spitaliceşti. Starea drumurilor are o importanţă majoră pentru accesul rapid şi în timp util, al pacienţilor, la instituţiile medico-sanitare.

Totodată, drumurile mai bune influenţează direct creşterea şi dezvoltarea economică a teritoriului. Indiscutabiol, în urma atractivităţii mai bune, cresc investiţiile străine şi se dezvoltă turismul.

În scopul restabilirii şi dezvoltării sistemelor de alimantare cu apă potabilă şi de canalizare, prestării unor servicii de bună calitate către consumatori, soluţionării problemelor, ce ţin de utilizarea raţională şi păstrarea resurselor acvatice, protecţia mediului înconjurător, Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.662 din 13 ianuarie 2007 a aprobat Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova, care cuprinde perioada pînă în anul 2025.

Realizarea Strategiei respective este anevoiosă, fără determinarea priorităţilor în politica de alimentare cu apă şi canalizare a populaţiei din toate localităţile.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, joacă un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii vieţii, protecţiei mediului, ţinînd cont de importanţa lor pentru economie, pentru producerea de bunuri şi servicii, eficienţa şi calitatea acestora constituind un factor de competitivitate, în special datorită faptului, că permit atragerea investiţiilor în regiuni mai puţin favorizate.

Faptul, că Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat perioada 2005-2015 „Deceniul de acţiune „Apă pentru viaţă”, confirmă semnificaţia problemei, ce ţine de aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare, la nivel global.

Starea lucrurilor, la acest capitol, este fosrte nesatisfăcătoare, în toate localităţile din raion, cu mici excepţii în or. Străşeni, unde în ultimii ani au fost atrase investiţii naţionale, care, parţial, au soluţionat problema respectivă.

Conştientizînd această stare alarmantă, Consiliului raional a întreprins o încercare (în anul 2011) de a achiziţiona serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate – financiar, organizatoric şi tehnic - pentru aprovizionarea cu apă şi canalizare a tuturor localităţilor din teritoriu. Din careva motive, nu a fost posibilă contractarea serviciilor menţionate. Însă, acest studiu urmează, totuşi, a fi achiziţionat, deoarece lipsa acestui studiu defavorizează atragerea fondurilor, atît interne, cît şi externe, în acest domeniu. Prin urmare, fără primul pas nu este posibilă mişcarea în soluţionarea alimentaţiei cu apă şi canalizare a localităţilor din raion, iar calitatea veţii populaţiei, la direct depinde de soluţionarea acestei probleme.

Aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale a tuturor localităţilor este unul din scopurile principale ale Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 19.12.2002.

Programul de gazificare a regiunilor rurale, în mare măsură, s-a realizat deja. Acest program, practic, sa realizat cu suportul considerabil al cetăţeniilor.

Totuşi, necătînd la rezultatele obţinute, este de menţionat, că la noi în raion sunt localităţi, care, pînă în prezent nu sunt conectate la reţeaua de gaze naturale. Acestea sunt satele Micleuşeni şi Dolna.

La fel, pînă în prezent, nu sunt gazificate multe instituţii preşcolare şi şcolare din teritoriu.

Strategia energetică naţională pînă în anul 2020, desemnează - ca obiectiv specific pentru sectorul de gaze naturale - gazificarea integrală a majorităţii localităţilor din ţară, prin extinderea reţelelor existente, cu suportul financiar de la bugetul de stat.

Astfel, în vederea îmbunătăţirii situaţiei la acest capitol, au fost determinate şi formulate acţiunile, ce urmează a fi întreprinse în această perioadă de către autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi şi doi din teritoriu:

În acest sens, reiterînd cele expuse mai sus, Consiliul raional stabileşte, pentru perioada 2012-2015, următoarele priorităţi la acest capitol:

ØProiectarea şi construcţia drumului Voinova – Străşeni;

ØRenovarea taberei de odihnă „CODRU”, inclusiv construcţia drumului

de acces;

ØConstrucţia sistemelor de apă potabilă şi canalizare în localităţile din raion;

ØGazificarea localităţilor Micleuşeni şi Dolna;

ØGazificarea tuturor instituţiilor preşcolare şi şcolare din teritoriu;

ØConservarea energiei termice la edificiile bugetare;

ØConstrucţia blocurilor sanitare în instituţiile preşcolare şi şcolare.

Însă, principala problemă a administraţiei publice locale şi cea mai importantă barieră, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, este lipsa mijloacelor financiare în bugetele locale. Acest fapt se explică, în primul rînd, prin lipsa unei reale autonomii financiare a administraţiilor locale faţă de bugetul de stat, cît şi prin lipsa oricărei forme de dezvoltare economică în localităţile rurale.

Or, primăriile localităţilor rurale (unde în 90% din cazuri nu există agenţi economici, respectiv, nu există bază impozabilă) sunt lipsite în totalitate de mijloace financiare necesare construcţiilor capitale, reparaţiei şi menţinerii infrastructurii, implementării de proiecte sociale, etc.

Prin urmare, este necesară mobilizarea tuturor eforturile, din partea autorităţilor publice locale de ambele niveluri, în sensul atragerii fondurilor de la finanţatori interni, cît şi externi, în reabilitarea reţelei de drumuri, în dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, în gazificare, în implementarea managementului deşeurilor lichide şi solide – în toate domeniile, ce ţin de modernizarea infrastructurii şi stimularea interesului antreprenorilor.

În vederea îmbunătăţirii situaţiei existente în localităţile raionului, se propune realizarea următoarelor acţiuni de către autorităţile publice de nivelul întîi, în colaborare cu autoritatea publică de nivelul doi

4.1.1 Planul de acţiuni a Primării pentru perioada 2012 - 2015

| nr. d/o | Pri-măria | Acţiuni | Termenul de execuţie | Valoarea estimată, mii lei | Sursa de finanţare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bugetullocal | alte surse (**) |
| Bucovăţ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia drumurilor în Bucovăţ şi Rasvet | 2012-2015 | 8 000,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a gimnaziului | 2012-2014 | 3 000,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din or. Bucovăţ şi a clădirii Primăriei | 2012-2015 | 3 000,0 | + | + |
| 4. |  | Reconstrucţia cimitirelor din oraşul Bucovăţ şi satul Rasvet | 2012-2013 | 200,0 | + | + |
| 5. |  | Finisarea gazificării satului Rasvet | 2012-2013 | 800,0 | + | - |
| 6. |  | Iluminarea străzilor | 2012-2014 | 150,0 | + | + |
| Căprian |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Aprovizionarea cu apă potabilă a satului | 2012 | * | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a Casei de cultură | 2012-2015 | * | + | - |
| 3. |  | Finisarea gazificării satului | 2012-2015 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia drumurilor din sat | 2013-2015 | * | + | + |
| 5. |  | Iluminarea integrală a satului | 2012 | * | + | + |
| Chirianca |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Schimbarea uşilor şi ferestrelor la şcoală | 2012 | 382,0 | + | + |
| 2. |  | Construcţia gardurilor la grădiniţa de copii şi la cimitir | 2012-2014 | 180,0 | + | + |
| 3. |  | Amenajarea unei săli sportive şi a terenului sportiv | 2012-2014 | 110,0 | + | + |
| Cojuşna |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia capitală a două blocuri a grădiniţei-creşă şi schimbarea geamurilor | 2012 | 1 080,0 | + | + |
| 2. |  | Construcţia pavilioanelor de vară la grădiniţa nr.2 | 2012 | 300,0 | + | + |
| 3. |  | Reabilitarea sistemului intern de apeduct şi canalizare a Liceului şi a Gimnaziului | 2012-2014 | 100,0 | + | + |
| 4. |  | Schimbarea ferestrelor la Gimnaziu | 2012-2014 | 1 000,0 | + | + |
| 5. |  | Restabilirea iluminării străzilor | 2012 | 200,0 |  |  |
| 6. |  | Construcţia complexului sportiv, reconstrucţia terenurilor sportive | 2012-2015 | 630,0 | + | + |
| Pănăşeşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Renovarea sistemului de canalizare, asigurarea cu apă a comunei | 2012-2015 | 470,0 | + | + |
| 2. |  | Gazificarea grădiniţei de copii din Pănăşeşti | 2012-2013 | 150,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia Casei de cultură şi a sediului Primăriei | 2012-2013 | 55,0 | + | + |
| 4. |  | Restabilirea băii publice | 2012-2014 | 50,0 | + | + |
| 5. |  | Construcţia unei săli sportive | 2012-2014 | 100,0 | + | + |
| Micăuţi |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia Casa de cultură din satul Micăuţi | 2012 | * | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a a grădiniţei şi a Căminului cultural din satul Gornoe | 2012-2014 | * | + | + |
| Micleuşeni |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reconstrucţia şcolii vechi (nefuncţionale) în grădiniţă pentru copii | 2012-2013 | 3 000,0 | + | + |
| 2. |  | Construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare | 2012-2014 | 5 000,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia drumurilor | 2013-2015 | 2 000,0 | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a casei de cultură | 2013-2014 | 600,0 | + | + |
| 5. |  | Finisarea construcţiei blocului administrativ la Liceului teoretic | 2013-2015 | 1 500,0 | + | + |
| 6. |  | Scimbarea geamurilor la Liceu | 2012-2013 | 750,0 | + | + |
| 7. |  | Reparaţia capitală a sediului Primăriei | 2012-2013 | 200,0 | + | + |
| 8. |  | Construcţia unei porţiuni de trotuar la drumul central | 2013 | 150,0 | + | + |
| 9. |  | Iluminarea străzilor | 2012-2013 | 100,0 | + | - |
| Codreanc |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gazificarea satului Codreanca, etapa II | 2012-2013 | * | + | + |
| 2. |  | Finisarea lucrărilor de aprovizionare Cu apă a localităţilor | 2012 | * | + | + |
| 3. |  | Aprovizionare cu gaze a grădiniţei de copii Codreanca | 2012 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a Casei de cultură | 2012 | * | + | + |
| 5. |  | Iluminarea stradelilor în localităţi | 2012-2014 | * | + | + |
| Lozova |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Aprovizionarea cu apă şi canalizare, staţie de epurare | 2012-2013 | 4 000,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia a două drumuri | 2012-2013 | 2 000,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia clădirii „Casa lui Nestor” | 2013-2014 | 1 000,0 | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a clădirii Primăriei | 2012-2013 | 500,0 | + | + |
| 5. |  | Finisarea construcţiei Casei de cultură | 2013-2015 | 3 000,0 | + | + |
| 6. |  | Construcţia staţiei de epurare pentru instituţiile sociale | 2012 | 1 400,0 | + | + |
| 7. |  | Instalarea cazanelor cu folosirea energiei alternative la Liceu | 2012 | 300,0 | + | + |
| 8. |  | Reparaţia capitală a clubului Stejăreni | 2012 | 500,0 | + | + |
| 9. |  | Reparaţia capitală a blocurilor claselor primare | 2012 | 400,0 | + | + |
| 10. |  | Iluminarea stradală | 2013-2015 | 300,0 | + | + |
| Negreşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia curentă a gimnaziului, construcţia gardului | 2012 | * | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 2012-2013 | * | + | + |
| 3. |  | Reparaţia capitală a bibliotecii săteşti | 2012-2014 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia drumurilor din sat | 2012-2015 | * | + | + |
| 5. |  | Construcţia sistemului de canalizare în sat | 2012-2013 | * | + | + |
| Oneşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 2012 | 270,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia drumurilor din localitate | 2012-2015 | 900,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia capitală a Casei de cultură, a gimnaziului, a Oficiului medical şi a clădirii Primăriei | 2012-2015 | 1 900,0 | + | + |
| Dolna |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia unor segmente de drum | 2012-2015 | 1 500,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a sediului Primăriei | 2012-2014 | 300,0 | + | + |
| 3. |  | Construcţia unui apeduct pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii | 2012-2015 | 2 000,0 | + | + |
| 4. |  | Construcţia drumului spre cimitir | 2012-2013 | 150,0 | + | + |
| Găleşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Conectarea la gazoduct a instituţiilor din teritoriu | 2012 | 960,0 | + | + |
| 2. |  | Construcţia unui segment de drum | 2012-2014 | 300,0 | + | + |
| 3. |  | Repararea sistemului de purificare a apei | 2012-2013 | 775,0 | + | + |
| 4. |  | Repararea capitală a sistemului de canalizare în şcoală | 2013 | * | + | + |
| 5. |  | Finisarea construcţiei Casei de cultură, reconstrucţia sălii sportive | 2012-2014 | * | + | + |
| Ghelăuza |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia unui segment de drum din satul Saca | 2012 | * | + | - |
| 2. |  | Reparaţia drumului Negreşti-Saca | 2012 | * | + | + |
| 3. |  | Reparaţia drumului Străşeni- Ghelăuza | 2012-2015 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a clubului Saca şi a bibliotecii | 2012 | * | + | + |
| 5. |  | Reconstrucţia gimnaziului Saca în şcoală primară-grădiniţă de copii | 2012-2013 | * | + | + |
| 6. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din satul Ghelăuza şi a Primăriei | 2012-2014 | * | + | + |
| 7. |  | Proiectarea apeductului şi aprovizionarea cu apă potabilă a comunităţii | 2012-2013 | * | + | + |
| Grebleşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare | 2012-2013 | 150,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia Casei de cultură şi echiparea cu utilaje moderne a acestea | 2012-2013 | 150,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia drumurilor, podurilor | 2012-2015 | * | + | + |
| 4. |  | Elaborarea planului urbanistic zonal | 2012-2013 | * | + | + |
| Romăneşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Construcţia unui segment de apeductului cu apă tehnică | 2011 | * | + | + |
| 2. |  | Reparaţia anexei clădirii ambulatorului | 2012 | * | + | + |
| 3. |  | Reparaţia blocului II al grădiniţei de copii | 2012 | * | + | + |
| 4. |  | Renovarea sistemului de canalizare | 2012-2015 | * | - | + |
| 5. |  | Construcţia unei opriri auto | 2012 | * | + | - |
| Rădeni |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Amenajarea drumului central | 2012-2013 | 5,0 | + | - |
| 2. |  | Construcţia sistemului de canalizare În localităţile comunei | 2012-2015 | 1 000,0 | + | + |
| 3. |  | Iluminarea străzilor | 2012-2015 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia drumurilor în satele comunei | 2012-2015 | 600,0 | + | + |
| Roşcani |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia gimnaziu şi a grădiniţei de copii | 2012 | 1 100,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia podului şi a drumului central | 2012-2013 | 8 200,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia capitală a Căminului cultural | 2012 | * | + | + |
| 4. |  | Conectarea satului la apeduct | 2013 | 1 000,0 | + | + |
| 5. |  | Construcţia sistemului de canalizare | 2013 | * | + | + |
| 6. |  | Electrificarea sectorului destinat construcţiei caselor noi de locuit | 2012-2015 | 200,0 | + | + |
| 7. |  | Amenajarea stadionului satului | 2012 | 50,0 | + | + |
| Recea |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reparaţia drumului | 2012-2015 | 6 000,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a Casei de cultură | 2012-2015 | 2 000,0 | + | + |
| 3. |  | Construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare | 2012-2015 | 6 200,0 | + | + |
| 4. |  | Construcţia cimitirului nou | 2012-2013 | 500,0 | + | + |
| 5. |  | Reparaţia capitală şi modernizarea şcolii şi a grădiniţei de copii | 2012-2015 | 6 300,0 | + | + |
| 6. |  | Modernizarea sediului Primăriei | 2012-2015 | 820,0 | + | + |
| 7. |  | Iluminarea străzilor | 2012-2015 | 600,0 | + | + |
| Scoreni |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Construcţia drumului Scoreni - Truşeni | 2012-2015 | 42 000,0 | + | + |
| 2. |  | Gazificarea instituţiilor bugetare din sat | 2013-2015 | 500,0 | + | + |
| 3. |  | Reparaţia drumului Scoreni-Străşeni şi a drumurilor din intravilanul satului | 2012-2015 | 180,0 | + | + |
| 4. |  | Reparaţia podurilor din localitate | 2012-2013 | 40,0 | + | - |
| 5. |  | Construcţia apeductului în sat şi conectarea la apeductul Dumbrava, mun. Chişinău | 2012-2015 | 5 200 | + | - |
| 6. |  | Reparaţia Casei de cultură din localitate | 2012-2013 | 300,0 | + | + |
| 7. |  | Iluminarea străzilor | 2012 | 100,0 | + | - |
| Sireţi |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Iluminarea străzilor | 2012-2015 | 1 000,0 | + | + |
| 2. |  | Construcţia sistemului de asigurare cu apă şi sistemului de canalizare a localităţii | 2012-2015 | 21 000,0 | + | + |
| 3. |  | Reabilitarea unui segment de drum | 2012-2013 | 3 000,0 | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii şi a clădirii Primăriei | 2012-2013 | 500,0 | + | + |
| 5. |  | Reparaţia capitală a gardului la cimitir | 2012 | 50,0 | + | + |
| Străşen |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Lucrări de construcţe a apeductului în or. Străşeni şi în satul Făgureni | 2012-2013 | 1 820,0 | + | + |
| 2. |  | Elaborarea studiului de fezabilitate şi proiectarea staţiei de epurare | 2012-2013 | 980,0 | + | + |
| 3. |  | Proiectarea apeductului satului Făgureni | 2012 | 40,0 | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a unui pod | 2012 | * | + | + |
| 5. |  | Proiectarea, reparaţia curentă şi reparaţia capitală a unor străzi | 2012-2014 | 14 560,0 | + | + |
| 6. |  | Pavarea terenului pieţei din faţa Casei de cultură | 2012-2013 | 350,0 | + | - |
| 7. |  | Iluminarea stradală publică a oraşului | 2012-2013 | 660,0 | + | - |
| 8. |  | Reparaţia sistemului de încălzire în blocul „A” a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” | 2012-2013 | 100,0 | + | - |
| 9. |  | Lucrări de reparaţie în hotelul „Codru” | 2012-2013 | 350,0 | + | - |
| 10. |  | Construcţia staţii de oprire a transportului | 2012 | 200,0 | + | - |
| 11. |  | Reparaţia capitală a Primăriei | 2012-2014 | 2 000,0 | + | - |
| 12. |  | Proiectarea şi construcţia complexului sportiv | 2012-2013 | * | - | + |
| Tătăreşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gazificarea instituţiilor bugetare (OMF, Casa de cultură, sediul Primăriei) | 2012-2013 | 550,0 | - | + |
| 2. |  | Repararaţia drumului de acces | 2012-2015 | 700,0 |  | + |
| 3. |  | Reparaţia staţiei de autobus | 2013 | 30,0 | - | + |
| 4. |  | Studiu de fezabilitate: apeduct, canalizare şi staţie de epurare | 2012-2014 | 50,0 | + | + |
| 5. |  | Proiectarea apeduct, canalizare şi staţie de epurare |  | 220,0 |  |  |
| 6. |  | Construcţia apeductului în localitate | 2014 | 1 500,0 | + | + |
| 7. |  | Reparaţia reţelelor electrice | 2013 | 2 000 | - | + |
| 8. |  | Reparaţia Casei de cultură, a grădiniţei şi a sediului Primăriei | 2014-2015 | 1 200,0 | - | + |
| 9. |  | Repararea drumurilor din localitate | 2013-2014 | 300,0 | + | + |
| 8. |  | Construcţia drumurilor în variantă albă | 2015 | 1 500,0 | + | + |
| 9. |  | Ilumunarea străzilor | 2012 | 25,0 | + | - |
| Ţigăneşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gazificarea satului | 2012-2014 | * | + | + |
| 2. |  | Construcţia apeductului şi a sistemului de canalizare | 2013-2014 | * | + | + |
| 3. |  | Conectarea la gazoduct a instituţiilor bugetare din teritoriu | 2012-2014 | * |  |  |
| 4. |  | Reparaţia drumurilor | 2012-2015 | * | + | + |
| 5. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 2012-2013 | * | + | + |
| 6. |  | Reparaţia Casei de cultură | 2012-2013 | * | + | + |
| 7. |  | Construcţia staţiilor de aşteptare | 2012 | * | + | + |
| 8. |  | Construcţia unei staţii de epurare | 2013 | * | + | + |
| Voinova |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gazificarea şi reparaţia capitală a gimnaziului | 2012-2013 | 1 043,0 | + | + |
| 2. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 2012-2014 | 371,0 | + | + |
| 3. |  | Construcţia unei porţiuni de drum | 2012 | 75,5 | + | + |
| 4. |  | Construcţia unei porţiuni de gard | 2013 | 50,0 | + | + |
| 5. |  | Crearea parcurilor pentru tehnica agricolă | 2012-2015 | 706,3 | + | + |
| Vornicen |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Construcţia unei staţii de epurare | 2012-2015 | * | + | + |
|  |  | Ramificarea apeductului existent şi conectarea întregii localităţi la sursa de apă potabilă | 2012-2015 | * | + | + |
| 2. |  | Finisarea aprovizionării cu gaze naturale a localităţii | 2012-2015 | * | + | + |
| 3. |  | Reparaţia capitală a canalizaţiei la LT „Ion Unculeţ” | 2012 | * | + | + |
| 4. |  | Reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 2012 | * | + | + |
| 5. |  | Reparaţia capitală a clădirii Centrului de sănătate Vorniceni | 2012-2014 | * | + | + |
| 6. |  | Iluminarea străzilor din localitate | 2012-2015 | * | + | + |
| Zubreşti |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Proiectarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor reziduale de la grădiniţă, Liceul teoretic şi sectorul privat | 2012-2013 | * | + | - |
| 2. |  | Construcţia staţiei de epurare a apelor reziduale | 2013-2015 | * | + | + |
| 3. |  | Gazificarea sediului Primăriei şi a Casei de cultură | 2012-2015 | * | + | - |
| 4. |  | Finalizarea gazificării localităţii | 2012-2014 | * | + | + |
| 5. |  | Lucrări de construcţie a apeductului Conform proiectului | 2012-2014 | * | + | + |
| 6. |  | Reparaţia grădiniţelor de copii | 2012-2015 | * | + | + |
| 7. |  | Reparaţia drumurilor | 2012-2015 | * | + | + |
| 8. |  | Iluminarea străzilor | 2011-2014 | * | + | + |

* Valoarea acţiunii respective nu a fost estimată

** Sursa de finanţare Alte surse presupune finanţare din bugetul raional şi bugetul de stat, sponsorizări din partea agenţilor economici, contribuţia populaţiei, contribuţia ONG-urilor, proiecte FISM, alte proiecte investiţionale, etc.

Obiectivul 4.2: Îmbunătăţirea factorilor de mediu

Promovarea comportamentului responsabil faţă de mediul înconjurător şi conservarea resurselor naturale va contribui la creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei privind valoarea resurselor naturale şi calitatea mediului, ca element de bază pentru dezvoltarea durabilă.

Orice tendinţă de dezvoltare a raionului se va baza pe crearea unei armonii pe termen lung între protejarea mediului şi procesele socio-economice, în contextul în care, dezvoltarea economică şi socială nu vor afecta mediul înconjurător şi resursele naturale.

Promovarea perceperii faptului, că este mai eficient şi mai ieftin să protejezi mediul ambiant decît să cheltui, ulterior, surse considerabile pentru restaurare, reprezintă pilonul central al acestei măsuri.

Dezvoltarea durabilă a ţării şi a întregii societăţi este posibilă numai prin asigurarea unor factori de mediu calitativi, care contribuie la menţinerea calităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei. Factorii de mediu, cum sînt apa, aerul şi solul, de care depinde direct calitatea produselor, pe care le consumăm, exercită multiple acţiuni asupra sănătăţii. De calitatea mediului depinde nu doar sănătatea, dar şi nivelul de trai şi însăşi calitatea vieţii.

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii este apa.

În acest sens sunt necesare acţiuni concrete întru diminuarea impactului negativ al apelor potabile necalitative asupra sănătăţii populaţiei.

Degradarea mediului înconjurător de la acumularea deşeurilor de tot tipul, reprezintă cel mai agresiv factor, care contribuie la scăderea, atît a calităţii sănătăţii, cît şi a duratei vieţii populaţiei.

Volumul deşeurilor menajere solide şi a celor de producere, evacuate în mediul ambiant, în ultimele decenii s-a majorat esenţial, fapt legat de lipsa tehnologiilor de prelucrare, neutralizare şi eliminare a lor, influenţînd negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Raionul este preocupat de soluţionarea problemelor de mediu, cum ar fi schimbările climaterice, intensificarea frecvenţei diverselor hazarde naturale, diminuarea calităţii apei şi aerului, reciclarea deşeurilor şi reducerea impactului lor asupra mediului şi sănătăţii.

Astfel, în vederea îmbunătăţirii situaţiei ecologice la nivel de localităţi, se propune realizarea următoarelor acţiuni:

| nr. d/o | Acţiuni generale | Termenul de executare | Sursa de finanţare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Şcolarizarea populaţiei cu problemele ecologiei şi protecţiei mediului ambiant | 2012-2015 | Bugetul local | APL de nivelul întîi |
| 2. | Amenajarea şi renovarea spaţiilor verzi din localităţi | - // - | - // - | - // - |
| 3. | Lichidarea gunoiştilor neautorizate | - // - | - // - | - // - |
| 4. | Amenajarea gunoiştilor autorizate | - // - | - // - | - // - |
| 5. | Curăţirea şi amenajarea fântânilor publice şi a izvoarelor existente | - // - | - // - | - // - |
| 6. | Cercetarea calităţii apelor din fântânile publice | - // - | - // - | - // - |
| 7. | paşaportizarea fîntînilor | - // - | - // - | - // - |
| 8. | Organizarea săptămînii apei curate „Apa - izvorul vieţii” | - // - | - // - | - // - |
| 9. | Desfăşurarea anuală a lunarului ecologic „Salubrizarea şi înverzirea localităţii” | - // - | - // - | - // - |
| 10. | Amenajarea cimitirelor din localitate | - // - | - // - | - // - |
| 11. | Amenajarea străzilor din localitate | - // - | - // - | - // - |
| nr. d/o | Acţiuni specifice | Termenul de executare | Sursa de finanţare | Responsabili |
| 1. | Proiectarea şi plantarea unui parc nou |  | Buget lovcal; FEN 300,0 mii lei | APL Micăuţi |
| 2. | Reamenajarea parcului din localitate | 2012 | Buget local; Contribuţia populaţiei şi a agenţilor economici | APL Dolna |
| 3. | Construcţia şi amenajarea unei gunoişti autorizate | 2012-2013 | FEN (2,0 mln. lei) | - // - |
| 4. | Finisarea proiectului Evacuarea deşeurilor | 2012 | Buget local; investiţii | APL Codreanca |
| 5. | Crearea serviciului comunal de colectare a gunoiului | 2012 | Buget local, ONG „Demetra” | APL Lozova |
| 6. | Restabilirea funcţionării sistemei de purificare şi canalizare | 2012-2013 | Buget local; Agenţii economici | - // - |
| 7. | Instalarea containerelor pentru acumularea deşeurilor | 2012 | Buget local; Agenţii economici | - // - |
| 8. | Deschiderea şi autorizarea carierelor de nisip şi argilă | 2012-2015 | Buget local; Ministerul mediului; ONG | APL Vorniceni |
| 9. | Amenajarea unui parc la intrarea în localitate | 2012 | Buget local, proiecte, donaţii, (50,0 mii lei) | APL Micleuşeni |
| 10. | Amenajarea „Cimitirului Eroilor Romăni” de la intrarea în sat | 2012-2015 |  | - // - |
| 11. | Organizarea serviciului de evacuare şi depozitare a gunoiului | 2012 | Buget local; Contribuţia satului (25,0 mii lei) | APL Tătărăşti |
| 12. | Lichidarea depozitului de chimicale | 2013 | Buget local (200,0 mii lei) | - // - |
| 13. | Înverzirea stadionului din centrul satului şi a teritoriul gimnaziului (arbuşti decorativi, iarbă etc.) | 2013 | Buget local; contribuţia populaţiei (500,0 mii lei) | - // - |
| 14. | Plantarea arborilor pe sectoarele de sol cu alunecări (suprafaţa 20 ha) | 2012-2013 | Buget local; agenţii economici | APL Ghelăuza |
| 15. | Sădirea arborilor în zonele de protecţie | 2012-2015 | Buget local | - // - |
| 16. | Curăţirea râului Ichel | 2012 | Buget local (4,0 mii lei) | APL Oneşti |
| 17. | Plantarea copacilor şi prevenirea alunecărilor de teren | 2012-2013 | Buget local | - // - |
| 18. | Construcţia apeductului „Micăuţi-Cojuşna”, reţelei de apă şi canalizare în localitate | 2012-2014 | (3,5 mln. lei) Buget local, FISM; Bugetul raional | APL Cojuşna |
| 19. | Construcţia gunoiştii autorizate | 2012 | Buget local; agenţii economici; FISM 1,8 mln.lei | - // - |
| 20. | Plantarea arborilor în parcurile şi fîşiile de protecţie a rîuleţului din centrul satului | 2012 | Buget local; populaţia; agenţii econimici | - // - |
| 21. | Amenajarea parcului din centrul satului | 2012-2013 | Buget local | APL Romăneşti |
| 22. | Curăţarea şi amenajarea afluentului rîului Ichel | 2012-2015 | Buget local, populaţia | - // - |
| 23. | Stabilirea şi respectarea zonelor de păşunat | permanent | Buget local, populaţia | - // - |
| 24. | Reconstrucţia canalelor de evacuare a apelor | 2012-2013 | Buget local, Bugetul raional | APL Găleşti |
| 25. | Amenajarea unui parc în centrul satului | 2012-2015 | Buget local; proiecte (150,0 mii lei) | APL Scoreni |
| 26. | Procurarea şi instalarea containerelor | 2012-2013 | Buget local; comunitatea (150,0 mii lei) | APL Bucovăţ |
| 27. | Împădurirea terenurilor deteriorate | 2012-2015 | Buget local, populaţia | APL Voinova |
| 28. | Sădirea arborilor, împădurirea terenurilor deteriorate | 2012-2015 | Buget local | APL Sireţi |
| 29. | Proiectarea lucrărilor de construcţie a platformei de acumulare a deşeurilor conform schemei | 2012 | Buget local; proiecte investiţionale (250,0 mii lei) | APL Străşeni |
| 30. | Extinderea şi amenajarea gunoiştii publice | 2012 | Buget local; FEN, (300,0 mii lei) | - // - |
| 31. | Efectuarea lucrărilor de curăţire a rîuleţelor şi rîpelor din oraş | 2012-2014 | Buget local; FEN, (500,0 mii lei) | - // - |
| 32. | Acţiuni de lichidare a cîinilor vagabonzi | 2012 | Buget local (15,0 mii lei) | - // - |
| 33. | Curăţirea râului Ichel | 2012-2013 | Buget local (50,0 mii lei) | APL Rădeni |
| 34. | Procurarea unei autospeciale pentru evacuarea deşeurilor | 2012-2013 | Buget local; proiecte FEN (600,0 lei) | APL Recea |
| 35. | Instalarea urnelor şi tumberoanelor | 2012-2013 | Buget local; FEN (400,0 mii lei) | - // - |
| 36. | Restabilirea sistemului de canalizare a satului Pănăşeşti | 2012 | Buget local; FEN, (700,0 mii lei) | APL Pănăşeşti |
| 37. | Plantarea puieţilor de nuci pe sectoarele de sol cu alunecări | 2012 | Buget local; populaţia; agenţii economici | - // - |
| 38. | Renovarea fîntînilor arteziene | 2012-2015 | Buget lovcal | APL Negreşti |
| 39. | Plantarea arborilor şi arbuştilor pe marginea rîpilor, în parc şi la şes | 2012-2013 | Populaţia, agenţii economici | - // - |
| 40. | Proiectarea şi construcţia unei staţii de epurare | 2013-2015 | Buget local, proiecte, investiţii, Bugetul raional | - // - |
| 41. | Curăţirea rîului Işnovăţ şi amenajarea lui | permanent | Buget local | APL Căpriana |
| 42. | Amenajarea întrării în sat din partea traseului Pănăşeşti Căpriana | 2012 | Buget local | - // - |

Situaţia ecologică în mare măsură este determinată de starea componentelor de mediu. Contaminarea resurselor de apă, aerului, spaţiului lucrativ, impactul transfrontalier, degradarea fertilităţii solurilor etc. sunt factorii, care influenţează securitatea ecologică. Riscurile, asociate cu securitatea ecologică, prezintă un pericol esenţial pentru dezvoltarea social-economică a teritoriului. Acest fapt obligă colaborarea tuturor instituţiilor abilitate de managementul de mediu.

Suntem conştienţi de faptul, că datoria noastră faţă de generaţiile viitoare este de a reduce epuizarea resurselor naturale, care trebuie să le rămână disponibile.

Obiectivul 4.3: Încurajarea dezvoltării economice locale

Dezvoltarea economică locală este procesul, prin care diferiţi actori din sectorul public, mediul de afaceri şi sectorul non-guvernamental colaborează pentru a crea condiţii mai bune de creştere economică şi pentru a genera noi locuri de muncă. Prin aces proces se stabileşte şi se menţine o cultură antreprenorială dinamică şi se creează resurse materiale pentru comunitate şi mediul de afaceri, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii colectivităţi locale.

Dezvoltarea economica locală serveşte intereselor populaţiei locale, în care actorii locali şi autorităţile locale îmbunătăţesc folosirea resurselor locale în scopul bunăstării comunităţii - la ridicarea veniturilor locale, combaterea şomajului, îmbunătăţirea infrastructurii, a mediului etc.

Administraţia publică locală se consideră principalul agent al dezvoltării locale.

Sectorul privatconstituie un alt agent important al acestui proces - oferă locuri de muncă, precum şi o sursă principală de investiţii şi de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală ş. a.

O altă componentă a dezvoltării economice locale este societatea civilă. Relaţia dintre autorităţile locale şi cetăţenii, pe care acestea îi deservesc, reprezintă cel mai important factor în evaluarea democraţiei locale. Această relaţie depinde foarte mult de experienţa ambelor părţi şi de dorinţa lor de colaborare. Persoanele fizice din comunitate sunt acelea, care sprijină Programele de dezvoltare economică locală.

Un rol important în identificarea unor probleme în societate, îl au ONG-urile. Prin utilizarea propriilor resurse umane şi a capacităţilor organizatorice, contribuie substanţial la realizarea obiectivelor, ce ţin şi de dezvoltarea locală. ONG-urile  acoperă anumite necesităţi ale comunităţii, oferind servicii mai calitative şi mai ieftine in comparaţie cu sectorul public. ONG-urile completează activitatea administrativă şi oferă soluţii complementare, astfel, colaborînd cu administraţia publică locală.

Respectiv, întru atingerea priorităţilor dezvoltării economice locale se stabileşte ca obiectiv prioritar, pentru următoarea perioadă de activitate, înfiinţarea parteneriatelor publice – private (cu implicarea tuturor actorilor, ce au tangenţă la dezvoltarea economică locală) spre încurajarea extinderii bazei economice existente şi a forţei de muncă a teritoriului administrat, prin studierea situaţiei economice iniţiale a localităţilor, identificarea barierelor din calea dezvoltării economice şi a afluxului de investiţii şi elaborarea proiectelor şi programelor orientate spre înlăturarea impedimentelor de atragere a investiţiilor.

Şi în cazul implicării membrilor comunităţii în rezolvarea problemelor comune şi, respectiv, în valorificarea comună a beneficiilor; în cazul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a mediului; cît şi în cazul conservării patrimoniul cultural deţinut, se va obţine o creştere economică reală, care se va asocia cu dezvoltarea economică a comunităţii.

Obiectivul 4.4: Încurajarea dezvoltării sectorului agrar

Aplicarea practicilor agricole performante şi a celor prietenoase mediului, capabile să asigure nu numai obţinerea recoltelor mari pe termen lung, dar şi calitatea vieţii întregii populaţii a raionului, este unul din obiectivele de bază al programului de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pentru anii 2012-2015.

Potenţialul agricol de care dispune raionul Străşeni, face posibilă obţinerea unei producţii capabile să satisfacă neecesităţile de consum ale populaţiei şi să creeze disponibilităţi pentru export.

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a sectorlui agrar vizează următoarele scopuri:

-         Consolidarea terenurilor agricole şi îndreptarea eforturilor principale mai întîi spre conservarea agriculturii pentru a nu admite degradarea ei în continuare, apoi, spre o dezvoltare ritmică şi durabilă;

-         Studierea proceselor de distrugere a structurii solului de tehnica agricolă şi alţi factori şi luarea măsurilor necesare de urgenţă;

-         Aplicarea lucrărilor de amelioraţie agricolă şi, în primul rînd, a irigării terenurilor, ca factor decisiv în combaterea secetei;

-         Dezvoltatrea agriculturii ecologice nu numai în scopul de a proteja resursele naturale şi a spori grija faţă de sănătatea cetăţenilor, dar şi ca sursă de venit pentru agricultori;

-         Acordarea asistenţei ştiinţifice şi a ajutorulu necesar specialiştilor în agricultură şi proprietarilor de terenuri agricole, în vederea aplicării eficiente a fertilizanţilor, protejării fertilităţii solului şi obţinerii unei recolte înalte, stabile şi nepoluante;

-         Analiza detaliată a lanţului valoric pe principalele produse şi identificarea culturilor cu valoare adăugată înaltă specifice raionului;

-         Inventarierea plantaţiilor multianuale întru identificarea celor cu productivitatea nesatisfăcătoare pentru a fi direcţionate la casare şi încadrarea acestor terenuri în circuitul agricol;

-         Optimizarea semănăturilor ocupate de culturi cu valoare adăugată înaltă, reeşind din cerinţele pieţelor interne şi externe.

La fel, nivelul tehnologic şi infrastructura producţiei de struguri, necesită o modernizare şi racordare la practica zonelor viticole cu experienţă avansată. Producătorul este nevoit să-şi găsească de sine stătător soluţii la majoritatea problemelor, ce ţin de înfiinţarea plantaţiei viţei de vie, îngrijirea ei, recoltarea, prelucrarea strugurilor şi promovarea pe pieţele de consum. Deacea cooperarea  şi asocierea în grupuri a producătorilor pe principii profesionale şi teritoriale, va permite mai eficient să utilizeze tehnologiile inovative şi să se prezinte mai bine pe pieţele de desfacere, spre a face faţă concurenţei.

Or, pentru redresarea situaţiei în sectorul vini-viticol sunt necesare următoarele măsuri:

-         Întreprinderea unor acţiuni consolidate în scopul atragerii surselor investiţionale în ramură, orientate spre extinderea suprafeţelor de vii moderne, crearea infrastructurii de deservire, construcţia de frigidere şi case de ambalare.

-         Extinderea soiurilor pentru producerea vinurilor de calitate superioară (Sauvignon, Chardonau, Pinot gris, Pinot noir, Aligote etc.);

-         Stimularea activităţii de export a strugurilor de masă, prin identificarea pieţelor de desfacere;

-         Reorganizarea prodcţiei de material săditor din soiuri nobile autorizate şi recomandate pentru înmulţire;

-         Îmbunătăţirea calităţii vinurilor şi a modului de prezentare, în scopul creşterii livrărilor la export;

-         Înfiinţarea şi renovarea plantaţiilor.

O atenţie sporită urmează a fi acordată pomiculturii, care este o ramură rentabilă din punct de vedere economic. Deţinătorii de terenuri, care plantează livezi urmează să ţină cont, în primul rînd, de latura ecologică al acestui proces, şi anume, că terenurile în pantă contribuie la combaterea eroziunii solului şi prevenirea alunecărilor de teren.

Exploatarea terenurilor cu suprafaţa mai mare de 50,0 ha, de către societăţile agricole, asociaţii şi arendaşi, a demonstrat, că aceste structuri sunt viabile, iar pentru relansarea producţiei agricole, una din soluţiile prioritare este stimularea şi perfecţionarea acestora.

Realizarea obiectivelor trasate depinde, în mare măsură, şi de convingerea poducătorilor agricoli de a nu se limita numai la reparcelarea terenurilor dispersate în teritoriu. La momentul actual este necesar să se conştientizeze, că procesul de consolidare este mult mai larg şi echivalează cu dezvoltarea rurală în ansamblu.

Acordarea atenţiei sporite practicilor altor ţări şi rolului cuvenit bazei teoretice şi practice, în soluţionarea diverselor probleme, contribuie, în mod simţitor, la obţinerea unei recolte înalte şi îmbunătăţirea calităţii producţiei.

Pentru a garanta siguranţa produselor alimentare şi a furajelor este necesar să se ia în considerare toate aspectele lanţului de producţie a produselor alimentare ca un proces continuu, pornind de la producţia primară şi producerea hranei pentru animale şi finalizînd cu vînzarea sau furnizarea de produse alimentare către consumatori, deoarece fiecare element poate avea un impact potenţial asupra siguranţei produselor alimentare, de exemplu asigurarea sănătăţii animalelor şi plantelor, utilizarea medicamentelor veterinare şi produselor de uz fitosanitar, evaluarea riscurilor acestor produse etc. În acelaşi context, trebuie să se ia în considerare alte practici şi inputuri agricole la nivelul producţiei primare şi efectul lor potenţial asupra siguranţei generale a produselor alimentare.

Obiectivul general al Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor este atingerea celui mai înalt grad de protecţie a sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte inofensivitatea alimentelor.

Principiul de bază al politicii naţionale actuale privind siguranţa alimentelor este aplicarea unei abordări integrate, de tipul „de la furcă la furculiţă”, care să includă toate sectoarele lanţului alimentar, inclusiv producţia de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, comercializarea etc..

Obiectivul 4.5: Consolidarea unei societăţi sănătoase

În ultimii ani Moldova a realizat progrese semnificative în reformarea sectorului sănătăţii.

Potrivit Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotarîrea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007, prima etapă a reformelor a fost orientată spre stoparea declinului sistemului de sănătate, condiţionat de criza financiară din ultimul deceniu al secolului trecut.

A doua etapă a fost impulsionată, în mare parte, de introducerea asigurarilor obligatorii de asistenţă medicală, care au sporit substanţial nivelul de finanţare a sectorului, au ameliorat protecţia financiară a populaţiei si accesul ei la servicii medicale.

Etapa recentă a reformelor prevede mobilizarea tuturor resurselor spre remanieri structurale, care se vor solda cu sporirea eficienţei si calităţii sistemului de sănătate.

Exercitarea eficienta a funcţiei de dirijare este o premisă importantă pentru prestarea unor servicii de sănătate calitative, pentru asigurarea corespunzătoare a sistemului de sănătate cu personal medical calificat şi cu echipamente moderne. Dirijarea adecvată a sistemului permite mobilizarea resurselor financiare necesare, aplicarea mecanismelor de identificare a priorităţilor şi asigurarea utilizării raţionale si eficienţe a resurselor disponibile pentru atingerea rezultatelor dorite.

Strategia se înscrie în obiectivul de restructurare a sistemului de sănătate iniţiat în ultimii zece ani, porneşte de la identificarea problemelor prioritare existente şi trasează modalităţile de abordare şi intervenţie, care, în condiţiile unei implementări consecvente şi adecvate, vor asigura rezultate mai bune pentru performanţa sistemului de sănătate şi pentru starea de sănătate a populaţiei, inclusiv în situaţia unor resurse limitate.

Finanţarea este unul dintre factorii principali, care determină funcţionarea durabilă a sistemului de sănătate şi creează condiţii favorabile de satisfacere a necesităţilor si a cererii populaţiei în servicii medicale de calitatea si volumul adecvat. Aplicarea corectă şi la timp a pîrghiilor de reglementare a finanţării sistemului permite sporirea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale, asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor si

favorizează motivarea pozitivă a prestatorilor de servicii medicale.

Lipsa competitivităţii în procurarea serviciilor şi rigiditatea mecanismului de plată a prestatorilor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care nu ia în calcul diferenţele teritoriale şi structura sociodemografică, încurajează egalarea artificială, repartizarea disproporţională a prestatorilor cu dublarea funcţiilor, ceea ce sporeste povara financiară asupra bugetelor şi fondurilor publice pentru sanatate.

Nu au fost implementate mecanisme reale de sporire a eficienţei, atît tehnice, cît şi alocative, în sistemul de sănătate şi nici pîrghii de motivare a prestatorului pentru dezvoltarea performanţelor. Ramîn limitate drepturile instituţiilor medico-sanitare în gestionarea resurselor proprii şi a mijloacelor obţinute pentru dezvoltarea durabila. Persista o serie de discrepanţe între funcţiile cu drept decizional şi responsabilităţile delegate acestora.

Este apreciată ca nesemnificativă participarea autorităţilor administraţiei publice locale la dezvoltarea infrastructurii medico-sanitare din teritoriu.

Actualmente persistă, din inerţie, investitiile facute în boală şi nu în sănătate, dar este tot mai evidentă şi justificată necesitatea de a investi în profilaxie si promovarea sănătăţii, atît prin programe naţionale, cît şi prin programe cu finanţare externă.

Programele naţionale în derulare nu beneficiază de o finanţare adecvată, raportată la necesităţi şi la costurile lor reale.

Restructurarea reţelei sistemului de sănătate a fost dirijată spre dezvoltarea prioritară a asistenţei medicale primare, care oferă cel mai înalt grad de accesibilitate si continuitate a serviciilor medicale, dar pentru ca reforma medicinei autohtone să se soldeze cu rezultatele scontate este imperios necesar să se creeze infrastructuri fizice moderne, dotate cu echipament adecvat, consumabile si medicamente necesare si cu personal medical competent.

Este la fel de importantă raţionalizarea continuă a infrastructurii spitalicesti si dezvoltarea centrelor de performanţă, axate pe tehnologii avansate, proporţional distribuite, dar şi raţional utilizate, pentru asigurarea accesului echitabil al tuturor pacientilor din teritoriu.

Prin implementarea Strategiei se tinde spre crearea unui sistem de sănătate, care sa asigure:

a) echitate în alocarea resurselor şi accesul populaţiei la servicii de sănătate;

b) servicii centrate pe pacient, satisfacţia reala a utilizatorilor pentru serviciile de sănătate;

c) servicii de sănătate de calitate, la cel mai bun raport cost-calitate;

d) responsabilităţi clar definite ale tuturor părţilor implicate în procesul de prestare a

serviciilor de sănătate.

La etapa actuală, etapa a II de implementare a Strategiei naţionale (2012 - 2017) se pune accentul pe:

-         utilizarea tuturor instrumentelor, ce asigură implementarea acţiunilor de organizare şi prestare a serviciilor de sănătate adecvate cerinţelor şi ajustate la necesităţile populatiei;

-         cresterea accesibilităţii şi competitivităţii serviciilor medicale;

-         finalizarea perioadei de formare a infrastructurii competitive, implementarea tehnologiilor medicale moderne, racordate la standardele europene, care să asigure un grad mai înalt de satisfacţie a populaţiei.

Astfel, activitatea serviciului medical raional (Asistenţa Medicală Primară, Specializată de Ambulator, Spitalicească), în această perioadă, se va axa pe traducerea în viaţă a obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de sănătate, care reprezintă un ansamblu de obiective şi priorităţi în domeniul respectiv.

În vederea realizării obiectivelor primordiale ale serviciului de sănătate raional, se propune spre implementat următorul Plan de dezvoltare strategică al Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional şi Centrul Medicilor de Familie Străşeni pentru anii 2012 – 2015:

1) IMSP Spitalul Raional Străşeni

| nr. d/o | Măsuri, acţiunii | Termenul de executare | Valoarea estimată (mii lei) |  |  | Sursa de finanţare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul I. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Achiziţionarea unui fibrogastroduodenoscop | Anul 2012 | 120,0 |  |  | bugetul local | Administraţia instituţiei |
| 2. | Achiziţionarea a două electrocardiografe portative | Anul 2012 | 60,0 |  |  | mijloace speciale | Administraţia instituţiei |
| 3. | Achiziţionarea unui ultrasonograf | Anul 2012 | 750,0 |  |  | Proiect investiţional | Administraţia instituţiei |
| 4. | Achiziţionarea a patru role electrice | Anul 2013 | 300,0 |  |  | Bugetul local | Administraţia instituţiei |
| 5. | Achiziţionarea a două aparate pentru autoclavare | Anul 2013 | 300,0 |  |  | Bugetul local | Administraţia instituţiei |
| 6. | Achiziţionarea utilajului pentru efectuarea investigaţiilor histologice (microtom, citadelă) | Anul 2013 | 100,0 |  |  | Bugetul local | Administraţia instituţiei |
| 7. | Achiziţionarea unui aparat radiologic digital | Anul 2013 | 4 500,0 |  |  | Proiect investiţional | Administraţia instituţiei |
| 8. | Achiziţionarea echipamentului fizioterapeutic | Anul 2014 | 400,0 |  |  | Proiect investiţional | Administraţia instituţiei |
| Obiectivul II. Modernizarea şi reutilarea instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Achiziţionarea a şase calculatoare | Anul 2012 | 120,0 | Mijloace speciale |  |  | Administraţia instituţiei |
| 2. | Achiziţionarea instalaţiei pentru prelucrrea deşeurilor | Anul 2014 | 300,0 | Mijloace extrabugetare |  |  | Administraţia instituţiei |
| 3. | Achiziţionarea unei autosanitare | Anul 2014 | 250,0 | Bugetul local |  |  | Administraţia instituţiei |
| 4. | Reparaţii capitale ale acoperişului blocului principal şi secţiei terapie generală Cojuşna | Anul 2014 | 800,0 | Bugetul local |  |  | Administraţia instituţiei |
| 5. | Trecerea cazangeriei la gaze naturale şi renovarea sistemului de termoficare. | Anul 2015 | 800,0 | Proiect investiţional |  |  | Administraţia instituţiei |
| 6. | Achiziţionarea şi instalarea a două turnuri Rojnovski | Anul 2015 | 600,0 | Bugetul local |  |  | Administraţia instituţiei |
| 2) IMSP CMF Străşeni |  |  |  |  |  |  |  |
| nr. d/o | Măsuri, acţiunii | Termenul de executare | Valoarea estimată (mii lei) |  | Sursa de finanţare |  | Responsabili |
| Obiectivul I. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Achiziţionarea mobilierului necesar pentru instituţiile medicale primare | 2012-2015 | 900,0 |  | Fondul de rezervă (CNAM) |  | Administraţia instituţiei |
| 2. | Achiziţionarea unui autovehicul de tip VAZ pentru CS Cojuşna | 2013 | 84,5 |  | Bugetul local |  | Administraţia instituţiei |
| 3. | Achiziţionarea unei instalaţii pentru prelucrarea deşeurilor medicale | 2012-2015 | 200,0 |  | Bugetul local |  | Administraţia instituţiei |
| 4. | Dotarea cabinetelor de fizioterapie cu utilaj şi aparate respective (tratament cu curenţi biodinamici, galvanizare şi electroforeză, amplipuls, ultrasunet) | 2012-2015 | 950,0 |  | Fondul de rezervă (IMSP CMF Străşeni) |  | Administraţia instituţiei |
| 5. | Procurarea echipamentului medical pentru Centrele de Sănătate, Oficiile Medicilor de Familie şi pentru Oficiile de Sănătate | 2012-2015 | 950,0 |  | Fondul de rezervă (IMSP CMF Străşeni) |  | Administraţia instituţiei |
| Obiectivul II. Modernizarea şi reutilarea instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Reparaţia capitală a OMF Dolna | 2012 | 80,0 | Buget local |  |  | Administraţia instituţiei |
| 7. | Reparaţia capitală a CMF Străşeni | 2012 | 150,0 | Buget local |  |  | Administraţia instituţiei |
| Obiectivul III. Gazificarea instituţiilor medicale primare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Oficiile Medicilor de Familie: Dolna, Roşcani, Oneşti, Ţigăneşti şi Ghelăuza, Oficiile de Sănătate: Rassvet, Stejăreni, Grebleşti şi Saca | 2012-2015 | 4 200,0 | Bugetul local; fondul de rezervă (IMSP CMF Străşeni) |  |  | Administraţia instituţiei |

Rezultatele scontate sunt:

-         Accesul liber al populaţiei la serviciile medicale primare şi specializate de ambulator şi spitaliceşti, servicii sigure, de calitate înaltă, conform standardelor de îngrijire.

-         Motivaţia şi reţinerea cadrelor medicale în serviciul de sănătate, ameliorarea relaţiilor şi creşterea satisfacţiei pacienţilor.

-         Tehnologii informaţionale contemporane.

Obiectivul 4.6: Sporirea calităţii serviciilor educaţionale

Dezvoltarea durabilă a sistemului de învăţământ urmează a fi realizată prin implementarea unor măsuri comune pentru întreg sectorul educaţional, pornind de la interdependenţa dintre calitatea personalului didactic, calitatea învăţământului, nivelul de dezvoltare a economiei şi calitatea vieţii.

Sistemul de învăţământ are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea, în volum deplin, a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

La etapa actuală de dezvoltare, educaţia reprezintă o prioritate naţională, devenind factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale.

Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 (aprobată  prin ordinul ministrului educaţiei  nr.849 din 29. 11. 2010) constituie un document fundamental de politici educaţionale, care defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţământ din ţară.

Analiza tendinţelor demografice pe diferite categorii de vârstă, indică păstrarea numărului relativ redus al populaţiei şcolare în următorii ani, cu efecte imediate asupra instituţiilor de învăţământ, fiind afectate, în temei, atât şcolile din învăţământul primar şi gimnazial, cât şi liceele din localităţile rurale.

Educaţia calitativă şi accesibilă este un element indispensabil pentru a combate sărăcia într-o manieră durabilă.

Învăţământul din raion, ca şi cel din ţară, se află într-un proces de modernizare formativ, centrat pe elevi, specific unei societăţi democratice, bazate pe o economie de piaţă.

În contextul Strategiei consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015, Direcţia generală învăţămînt Străşeni stabileşte propriilr obiectiveşi priorităţi pentru perioada 2012-2015, care include următoarele direcţii prioritare de activitate:

-         Formarea şi dezvoltarea de şcoli prietenoase copilului;

-         Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate;

-         Formarea continuă a cadrelor didactice;

-         Implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie.

| nr. d/o | Acţiuni | Ter-men | Responsabili | Rezultate scontate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Determinarea contingentului de elevi şi a reţelei de clase | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor | Crearea unui raport adecvat elevi/clasă |  |
| 2. | Acordarea ajutorului material copiilor din familiile socialmente vulnerabile din Fondul de şcolarizare | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor; - Autorităţile administraţiei publice locale (APL) | Creşterea numărului de copii beneficiari de ajutoare financiare |  |
| 3. | Diagnosticarea şi monitorizarea factorilor ce duc la abandonul şcolar | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor; - autorităţile APL | Stabilirea factorilor ce generează abandonul şcolar; Eradicarea cauzelor de abandon |  |
| 4. | Includerea problematicii de acces la studii, abandon şcolar în dezba-teri la diferite niveluri | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL; - instituţiile preuniversitare | Sporirea accesului la educaţia de calitate |  |
| 5. | Încadrarea copiilor din familiile social vulnerabile în listele de asigurare cu manuale şi alimentaţie gratuită | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor; - autorităţile APL | Creşterea numărului de copii alimentaţi gratuit şi asiguraţi cu manuale |  |
| 6. | Crearea serviciului psihologic în cadrul Direcţiei învăţămînt | 2012 | Direcţia generală învăţămînt | Asigurarea consilierii psihologice în înstituţiile preuniversitare din raion |  |
| 7. | Asigurarea alimentaţiei copiilor din treapta primară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi extinderea numărului de elevi alimentaţi în institu ţiile din raion (cu 3% anual) | 2012-2015 | - Autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor; - sponsori; - părinţi | Ameliorarea condiţiilor de învăţare eficientă |  |
| 8. | Implementarea concepţiei de educaţie incluzivă | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL | Extinderea educaţiei incluzive |  |
| 9. | Majorarea ratei de înrolare a copiilor în tabere de odihnă locale, raionale şi republicane (de la 16, 7 % în a. 2011) | 2012-2015 | - Consiliul raional (Direcţia generală învăţămînt); - autorităţile APL; - administraţiile instituţiilor; - părinţi | Creşterea numărului de copii, ce se vor odihni în diferite instituţii de odihnă |  |
| 10. | Majorarea ratei de participare a elvilor în activităţi extraşcolare şi extracurriculare (anual cu 5 %) | 2012-2015 | - Administraţiile instituţiilor; - autorităţile APL; - părinţi | Dezvoltarea reţelei de cercuri pe interese şi secţii sportive |  |
| 11. | Revitalizarea taberei raionale de odihnă „Codru” | 2012 | - Consiliul raional (Direcţia generală învăţămînt) | Funcţionarea taberei |  |
| 12. | Pregătirea consilierilor educaţionali şi a cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei incluzive în instituţiile preuniversitare | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt | Creştera nivelului profesional |  |
| 13. | Crearea mecanismelor de monitorizare a educaţiei incluzive şi alternativelor educaţionale | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt | Crearea de alternative educaţionale |  |
| 14. | Implementarea măsurilor de prevenire a plasării copiilor în instituţiile rezidenţiale | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL | Prevenirea plasării nejustificate a copiilor în instituţiile rezidenţiale |  |
| 15. | Adaptarea şcolilor con-venţionale pentru educarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL | Crearea condiţiilor pentru incluziunea copiilor cu CES în instituţiile preuniversitare |  |
| 16. | Reorganizarea gimnaziului Făgureni în şcoală primară–grădiniţă | 2012 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 17. | Reorganizarea gimnaziului Negreşti în şcoală primară–grădiniţă | 2012 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 18. | Reorganizarea Gimna- ziului Lupa-Recea în şcoală primară–grădiniţă | 2013 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 19. | Reorganizarea gimnaziului Drăguşeni în şcoală primară–grădiniţă | 2014 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 20. | Reorganizarea gimnaziului Stejăreni în şcoală primară–grădiniţă | 2014 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 21. | Reorganizarea gimnaziului Grebleşti în şcoală primară–grădiniţă | 2015 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt | Optimizarea cheltuielilor; Accesul elevilor la învăţămînt de calitate |  |
| 22. | Monitorizarea necesităţilor în educaţia timpurie şi preşcolară | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor | Stabilirea cauzelor nefrecventării instituţiilor de educaţie preşcolară şi a numărului de copii neinstituţionalizaţi |  |
| 23. | Implementarea Programu-lui naţional de dezvoltare a reţelei de instituţii de învăţămînt preşcolar şi educaţie timpurie 1) Gradiniţa Căpriana 2) Grădiniţa Micleuşeni 3) Grădiniţa Saca | 2013 2015 | - Consiliul raional; - administraţiile instituţiilor; - autorităţile APL | Extinderea accesului la educaţia timpurie şi învăţămîntul preşcolar |  |
| 24. | Majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii de 3-5 ani (de la 71,8% în 2011) | 2012-2015 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor | Majorarea numărului de copii înrolaţi conform planului |  |
| 25. | Majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copii de 5-7 ani (de la 94,2 % în a. 2011) | 2012-2015 | - autorităţile APL; - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor | Majorarea numărului de copii înrolaţi conform planului |  |
| 26. | Planificarea , organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă şi atestare a cadrelor didactice | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt |  | Schimbarea esenţial-calitativă a formării cadrelor didactice la fiecare 5 ani; Diversitatea serviciilor de formare în conformitate cu Conceptul de formare continuă a cadrelor didactice în RM |
| 27. | Majorarea ratei de cadre didactice deţinătoare de grade didactice (anual cu 3%) | 2012-2015 | - Direcţia generală învăţămînt; - administraţiile instituţiilor |  | Motivarea cadrelor didactice la obţinerea gradelor didactice |

| 28. | Schimbarea sau modernizarea tehnicii de calcul | 2012-2015 | - Echipelemanage-riale ale instituţiilor de învăţămînt (sponsori, proiecte); - autorităţile APL | Ameliorarea calităţii procesului de predare- învăţare-evaluare prin implementarea tehnologiilor de prelucrare a informaţiei şi comunicaţiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Reconectarea la reţeaua internet a instituţiilor cu conexiune Dial-up prin tehnologiile pe bandă largă | 2012-2015 | - Echipele manageriale ale instituţiilor de învăţămînt (sponsori, proiecte); - autorităţile APL | Creşterea calităţii procesului de predare- învăţare-evaluare prin implementarea tenologiilor de prelucrare a informaţiei şi comunicaţiilor |
| 30. | Asigurarea funcţionării Registrului de Stat al Educaţiei | 2012-2015 | -Echipele manager. ale instituţiilor de învăţămînt; - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL | Creşterea calităţii managementului educaţional în baza unor date veridice; Combaterea tentativelor de falsific. a actelor de studii |
| 31. | Dezvoltarea şi eficientiz. managementului educaţional în baza tehnologiilor de prelucrare a informaţiei şi comunicaţiilor | 2012-2015 | - Echipele manag. ale instituţiilor de învăţămînt; -Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL | Ameliorarea calităţii şi eficientizarea managementului educaţional în baza unor date actuale, veridice şi relevante |
| 32. | Implementarea produselor program destinate instruirii asistată de calculator | 2012-2015 | - Echipele manager. ale instituţiilor de învăţămînt; - Direcţia generală învăţămînt; - autorităţile APL; - Ministerul Educaţiei | Creşterea calităţii instruirii prin utilizarea pe scară largă a resurselor digitale |
| 33. | Dotarea instituţiilor şcolare şi preşcolare cu bază tehnico-materială | 2012-2015 | - APL de nivelul doi (Direcţia generală învăţămînt) | Consolidarea bazei tehnico-materiale |
| 34. | Dotarea bibliotecilor din raion cu fonduri de carte | 2012-2015 | - APL de nivelul doi (Direcţia generală învăţămînt) | Orientarea activităţii bibliotecilor spre formarea beneficiarilor |

Obiectivul 4.7: Asigurarea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale

Oamenii reprezintă principala sursă a Republicii Moldova în drumul său spre modernizare. Resursele umane educate, sănătoase, cu un potenţial fizic şi intelectual înalt, capabile de instruire pe tot parcursul vieţii şi adaptabile la schimbările economice, sunt esenţiale pentru un model de creştere economică bazat pe competitivitate, eficienţă şi calitate.

Sărăcia este unul din factorii majori, care împiedică dezvoltarea resurselor umane. Persoanele aflate în sărăcie cronică nu pot să-şi dezvolte aptitudinile profesionale, sănătatea lor degradează rapid şi ei devin tot mai puţin competitivi atunci, când este necesar de a se angaja în cîmpul muncii. Din această cauză, săracii cronic ajung să fie eliminaţi din procesele economice şi marginalizaţi social, iar starea lor materială nu se mai îmbunătăţeşte nici chiar atunci când economia realizează creşteri puternice. Eliminarea discriminărilor de pe piaţa muncii este o condiţie necesară pentru a asigura o incluziune socială mai înaltă.

Rata înaltă de sărăcie şi migraţie, schimbările demografice şi de atitudini culturale constituie factorii social-economici, care contribuie la sporirea cererii de servicii sociale.

Tipurile de servicii sociale de care beneficiază actualmente populaţia se clasifică în servicii sociale primare (comunitare), servicii sociale specializate şi servicii sociale cu specializare înaltă.

Sarcina identificarii problemelor sociale, administrarea şi gestionarea fondurilor locale pentru asistenţă socială, dezvoltarea şi susţinerea financiară a serviciilor sociale comunitare, este pusă în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi.

La nivel comunitar, activitatea de asistenţă socială este realizată de către lucrătorii sociali şi asistenţii sociali angajaţi de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea.

Este regretabil, însă, serviciile sociale existente nu satisfac nevoile persoanelor în termeni cantitativi sau / şi calitativi.

Sistemul integrat de servicii sociale este o componentă a sistemului de protecţie socială, prin care statul, autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor generate de sărăcie şi vulnerabilitate sporită.

Calitatea şi eficienţa sînt îmbunătăţite prin funcţionarea eficientă a componente cadrului de gestionare a sistemului integrat de servicii sociale:

a) cadrul normativ;

b) cadrul instituţional (inclusiv delimitarea funcţiilor şi responsabilităţilor pe

niveluri administrative);

c) cadrul operaţional (dezvoltarea şi standardizarea procedurilor de lucru);

d) resurse umane;

e) finanţe.

Ţinînd cont de numărul mare de potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale, este necesar de a mări acoperirea nevoilor lor prin extinderea şi perfecţionarea activităţii profesionale a personalului angajat la nivel comunitar, precum şi stimularea potenţialului comunităţii în rezolvarea problemelor sociale.

Nivelul competenţelor profesionale a personalului angajat în serviciile sociale determină direct calitatea serviciilor prestate. În scopul îmbunătăţirii competenţelor, angajaţii urmează a beneficia de supervizare profesională şi de un program ajustat de formare profesională continuă, precum şi de posibilitatea de promovare în baza competenţelor profesionale.

Asigurarea calităţii şi eficienţei sistemului integrat de servicii sociale. include următoarele activităţi:

Ødezvoltarea, ajustarea şi aplicarea cadrului normativ;

Ødezvoltarea şi consolidarea cadrului instituţional, cu delimitarea funcţiilor şi responsabilităţilor de bază pentru fiecare nivel administrativ;

Øcrearea unui sistem de formare profesională continuă pentru personalul angajat în sistemul de asistenţa socială, inclusiv un sistem de supervizare;

Øelaborarea standardelor de calitate şi crearea unui sistem de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale.

Accentul va fi pus pe consolidarea şi diversificarea serviciilor sociale prestate tuturor grupurilor de beneficiari la toate nivelurile de administrare publică, consolidarea cadrului instituţional, operaţional şi financiar, precum şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane pentru asigurarea calităţii serviciilor sociale prestate.

Programul naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii prevede o politică comprehensivă privind susţinerea persoanelor în dificultate prin prestarea serviciilor sociale eficiente şi de calitate înaltă. Aceste servicii au drept scop de a oferi sprijin persoanelor pe termen scurt sau lung, pentru a satisface nevoile lor sociale, a reduce excluziunea socială şi a îmbunătăţi calitatea vieţii.

Sistemul integrat de servicii sociale are următoarele caracteristici:
    a) identificarea şi prioritizarea necesităţilor individuale ale persoanelor în dificultate;
    b) soluţionarea problemelor la nivel comunitar, precum şi prestarea serviciilor sociale specializate beneficiarilor conform necesităţilor;

c) integrarea serviciilor sociale, evitînd dublarea, suprapunerea sau lacunele în prestarea acestora;

d) coordonarea procesului de utilizare eficientă şi formare profesională a resurselor umane angajate în sistemul de asistenţă socială;

e) gestionarea asigurării calităţii şi eficienţei serviciilor sociale conform standardelor de calitate şi mecanismelor unice.

Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale va crea oportunităţi mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în dificultate, asigurînd respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Combinînd măsurile de prevenire, reabilitare, precum şi soluţionînd cazurile la nivel comunitar, înainte ca ele să se agraveze (iar soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punctul de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi, cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţenilor.

Obiectivul 4.8: Promovarea culturii şi a potenţialului turistic

Necesitatea dezvoltării economice durabile relevă importanţa elaborării şi aprobării unei strategii, al cărui obiectiv final rezidă in faptul, că potenţialul turistic natural urmează a fi protejat spre binele generaţiilor viitoare.

Strategia naţională de Dezvoltare Durabilă a Turismului (2003-2015) promovează mai multe programe, inclusiv: programul conştientizarea valorii atracţiilor turistice; crearea rutelor turistice culturale cu includerea localităţilor şi obiectivelor importante din patrimoniul cultural şi naţional; protejarea şi conservarea patrimoniului istoric cu valoare arhitecturală deosebită; promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor culturale.

Turismul constituie o activitate economică, ce se răsfringe asupra majorităţii sectoarelor social-economice.

Dezvoltarea turismului trebuie sa fie durabilă sub aspect ecologic, viabilă şi rentabilă sub raport economic.

La nivel local, turismul urmeaza a se dezvolta in context cu turismul regional şi naţional. Iar pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a economiei, el trebuie să integreze mediul natural, cultural şi uman.

Măsurile specifice în domeniul cultură şi turism sunt:

·        Utilizarea optimă a patrimoniului natural, cultural şi de tradiţii în procesul dezvoltării localităţilor dun teritoriu;

·        Dezvoltarea capacităţilor pentru valorificarea potenţialului turistic;

·        Schimbul cultural cu ţările vecine;

·        Concentrarea resurselor şi capacităţilor financiare

pentru implementarea proiectelor în domeniu;

·        Identfcarea modelelor de amenajare a teritoriului, patrimoniului cultural

şi rutelor turisice;

·        Atragerea investiţiilor specifice în turism.

Un efor enorm din partea Consiliului raional, la atragerea investiţiilor în odihnă şi turism, a fost întreprins în anul 2010, cînd propunerea de Proiecr - „Tabăra „CODRU” odihnă şi turism (TACOT)” - a fost înaintată la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, pentru a obţine surse din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în sumă de 10,0 mln. lei, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de odihnă a copiilor din raion, şi nu numai, şi în scopul includerii acestui obiect important într-un traseu turistic local/regional şi chiar naţional, în perspectivă.

Însă, necătînd la faptul, că, la etapa iniţială de evaluare, Proiectul a acumulat 16,6 puncte din 20,0 puncte posibile - clasîndu-se pe locul 9 din 67 proiecte depuse -  ulterior, n-a fost acceptat spre finanţare (din motive neclare).

Urmează a depune eforturi şi în continuare, pentru a obţine finanţarea acestui Proiect important pentru teritoriu, cît şi a altor proiecte investiţionale, deoarece numai prin atragerea investiţiilor avem şansa de a soluţiona multiplele probleme ale infrastructurii raionului, întru dezvoltarea unui mediu atractiv pentru antreprenorii autohtoni şi străini, inclusiv şi în domeniul turistic.

Obiectivele şi măsurile ce urmează a fi implementate în perioada 2012-2015

| Obiective | Proiecte, măsuri de implementare a obiectivelor | Responsabili de implementare | Acoperire financiară |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realizarea unui partineriat constructiv între factorii de decizie politică, administrativă şi operatorii culturali | Festivaluri, concursuri, spectacole, expoziţii, seminare de instruire („ Eminesciana”, „Florile dalbe”,” Legămînt”, „Armoniile primăverii” „Străşenenii au talent” ş.a.) | Secţia cultură, turism ,tineret şi sport, APL de nivelul I şi II, instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar | Conform devizelor de cheltuieli stipulate în programul de activitate |
| 2. Promovarea politicii de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial. | Festivaluri, expoziţii, cercetări pe teren, seminare, simpozioane, editarea pliantelor cu formaţiile cu titlu “model”, interpreţi şi informatori de folclor. | Secţia cultură, turism, tineret şi sport, APL de nivelul I şi II. | Conform devizelor de cheltuieli stipulate în programul de activitate |
| 3. Creşterea calităţii, diversităţii, noutăţii şi atractivităţii ofertei culturale | Realizarea acţiunilor culturale în spaţii neconvenţionale (pieţe, parcuri, păduri,stadioane) | Secţia cultură, turism, tineret şi sport | Conform devizelor de cheltuieli stipulate în programul de activitate |
| 4. Creşterea gradului de informare a cetăţenilor privind oferta culturală | Crearea centrelor de informaţie în cadrul bibliotecilor, oferirea serviciilor performante | Secţia cultură, turism, tineret şi sport, BPR „M.Sadoveanu”, Primăriile | Din buget, sponsorizare |
| 5. Revitalizarea intergată a patrimoniului cultural | Executarea lucrărilor de reparaţie curente şi capitale a instituţiilor de cultură, biblioteci, muzee, monumente, complexe monastice, conacuri boiereşti | APL de nivelul I şi II | Din buget, sponsorizare |
| 6. Sprijinul performanţelor resurselor umane active în mediul cultural din raion | Formarea profesională în domeniul managementului în proiect, markheting, realizarea taberilor de creaţie, ateliere artistice (Lozova,Căpriana, Cojuşna ş.a.) | Secţia cultură, turism, tineret şi sport, ONG-uri | Din buget, sponsorizare |
| 7. Punerea în valoare a patrimoniului turistic al raionului, promovarea imaginii cultural-turistice a raionului | Crearea rutelor turistice, diverse acţiuni culturale, festivaluri, spectacole („Colindăm, colindăm iarna” – Mănăstirea Ţîgîneşti, „La poartă la Ştefan Vodă” - s.Căpriana, ”Ecoul codrilor”– s. Lozova. Editarea pliantelor ”Meşterii populari ai raionului”, „Patrimoniul turistic al raionului”, Cartea de vizită a raionului. | Secţia cultură, turism, tineret şi sport, ONG, APL de nivelul I şi II | Din buget, sponsorizare |

5. Prognoza principalilor indicatori social-economici

pentru anii 2012–2015

| Indicatorii | unitate de măsuă | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efectiv |  | Estimativ | Prognoză |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Producţia industrială - în preţuri curente | mln. lei | 188,2 | 240,1 | 234,8 | 239,5 | 245,5 | 252,9 | 263,0 |
| - faţă de anul precedent în preţuri comparabile | % | - | 127,6 | 97,8 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 104,0 |
| 2. Producţia agricolă - în preţuri curente | mln. lei | 480,5 | 594,4 | 545,8 | 562,2 | 579,1 | 590,7 | 602,5 |
| - faţă de anul precedent în preţuri comparabile | % | - | 123,7 | 91,8 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 |
| 3. Investiţiile în capital fix | mln. lei | 142,2 | 117,5 | 123,4 | 125,9 | 129,6 | 134,8 | 141,6 |
| - faţă de anul precedent în preţuri comparabile | % | - | 82,6 | 105,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 4. Comerţ cu amănuntul - în preţuri curente | mln. lei | 251,1 | 334,8 | 346,5 | 356,9 | 367,6 | 378,6 | 390,0 |
| - faţă de anul precedent în preţuri comparabile | % | - | 133,3 | 103,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 5. Servicii prestate popu-laţiei - în preţuri curente | mln. lei | 137,2 | 148,5 | 149,6 | 154,1 | 158,7 | 163,4 | 168,3 |
| - faţă de anul precedent în preţuri comparabile | % | - | 108,2 | 100,7 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 6. Volumul încărcăturilor transportate | mii tone | 37,1 | 268,1 | 241,4 | 246,2 | 253,6 | 263,7 | 276,9 |
| 7. Venituri totale în bugetul raionului | mln. lei | 150,8 | 180,6 | 186,2 | 186,3 | 195,7 | 205,5 | 215,9 |
| - inclusiv Venituri proprii în total venituri | mln. lei | 31,3 | 30,9 | 29,9 | 46,9 | 46,4 | 47,8 | 55,4 |
| - raportul Veniturilor proprii către total Venituri | % | 20,7 | 17,1 | 16,5 | 25,2 | 23,7 | 23,3 | 25,7 |
| 8. Cheltuieli din bugetul raionului - total | mln. lei | 162,9 | 177,1 | 190,7 | 186,9 | 196,2 | 206,0 | 216,4 |
| - faţă de anul precedent | % | - | 108,7 | 107,7 | 98,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 9. Salariul mediu lunar | lei | 2 147 | 2 299 | 2 544 | 2 747 | 2 967 | 3 205 | 3 461 |
| - faţă de anul precedent | % | - | 107,1 | 110,6 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 10. Volumul finanţării în ocrotirea sănătăţii | mln. lei | 44,3 | 47,0 | 48,2 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,1 |
| 11. Mijloace financiare des- tinate protecţiei sociale | mln. lei | 154,0 | 167,6 | 183,9 | 185,5 | 187,2 | 188,8 | 190,5 |
| 12. Numărul şomerilor (oficial înregistraţi la finele perioadei) | persoane | 361 | 445 | 460 | 380 | 410 | 370 | 350 |

Este bine ştiut, că implementarea unui Program depinde mult de planificarea corectă şi de talentul celor implicaţi în acest efort

Orice alegere de Program cere alocarea resurselor comunităţii în ceea ce priveşte - timpul, fondurile şi îndemînarea tehnică – resurse, care nu vor fi utilizate pentru alte direcţii.

6. Monitorizare, raportare şi evaluare

Pe durata implementării Programului, va fi asigurată monitorizare şi evaluare anuală a activităţilor şi acţiunilor propuse spre realizare.

Va fi stabilită măsura, în care cele din urmă sunt îndeplinite, la fel, şi impactul asupra realizării obiectivelor, şi cum atingerea obiectivelor conduce la obţinerea rezultatelor scontate.

Concomitent, va fi analizată contribuţia fiecărei autorităţi implicate în realizarea sarcinilor şi obiectivelor stabilite.

Raportul referitor la implementarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului pentru anii 2012-2015 va fi prezentat, la prima şedinţă din an a Consiliului raional, începînd cu anul 2013.