
[image: image23.jpg]Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor

0 ADR Centru

AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA



[image: image24.png].g@w



MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE
Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod 0704
 „Sporirea atractivităţii turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanţare în anul 2012

	„Sporirea atractivităţii turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent”

	Beneficiar: Primăria com. Donici, r-nul Orhei;

	Localizare: com. Donici, Camencea, Pocşeşti (r-nul Orhei), com. Cucuruzeni (raionul Orhei), Codreanca, Lupa-Recea (r-nul Străşeni), Sărătenii-Vechi (r-nul Teleneşti);

	Perioada de implementare: 12 luni

	Perioada de executare a proiectului: 14 mai 2014 (semnarea Acordului de parteneriat)– 09 decembrie 2015 (transmiterea bunurilor);


Prezentare generală:

Suma aprobată prin decizia CNCDR nr. 4/12 din 23.02.2012 conform cererii de finanţare constituia 5 639,49 mii lei, dintre care, din sursele FNDR – 4 969,49 mii lei, iar 670,0 mii lei reprezenta contribuția proprie a primăriilor partenere pentru reparația curentă a muzeelor din localitățile parenere. 
În procesul de execuție a lucrărilor s-au atestat o serie de lucrări adăugătoare și volume care nu au fost incluse în devizele inițiale, dar fără de care obiectivele proiectului nu ar fi atinse, astfel suma totală din sursele FNDR a fost majorată pînă la 5 533,16 mii lei (decizia CNCDR nr. 6/15 din 27.10.2015);
Valorificat  din FNDR: 5 533,16 mii  lei;
Contribuția proprie: 670, 0 mii lei;
Contribuția de facto alocată: 219,56 mii lei (pentru restul sumei de 400,0 mii lei care a fost planificată pentru reparația curentă a muzeelor din localitățile Cucuruzeni, Orhei, Sărătenii Vechi și Codreanca, nu avem confirmare);
Scopul proiectului : 
Prin implementarea proiectului dat și a activităților care s-au realizat, se va dezvolta turismul rural, având în vedere multitudinea de obiective turistice de importanţă naţională situată în această zonă, ameliorarea imaginii generale a localităţilor prin crearea unui aspect estetic, atragerea turiştilor şi dezvoltarea turismului rural, amenajarea infrastructurii locale pentru a realiza aceste scopuri, etc.  Cea mai persistentă rămîne necesitatea de a creşte numărul de turişti şi de a creşte numărul de zile petrecute de ei pe teritoriul localităţilor respective; necesitatea de a creşte veniturile generale per localitate în urma vizitelor turiştilor, etc. 

Obiectivul general: 
Consolidarea eforturilor pentru ridicarea gradului de atractivitate investiţională şi creşterea imaginii turistice a localităţilor din zona Centru a ţării prin crearea traseului turistic „Drumul muzeelor”.
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 
1. La data de 24 aprilie 2014 a avut loc evenimentul de lansare a proiectului și semnarea acordului de   parteneriat de către aplicant și partenerii proiectului, deasemeni și reprezentanții MDRC și ADR Centru (foto):
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   Semnarea Acordului de parteneriat 
2.      Executarea lucrărilor de amenajare a 3 parcuri din Donici, Cucuruzeni, Codreanca (foto):
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     Parcul din Codreanca, Strășeni                                 Parcul din Donici, Orhei
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Havuz „Fata cu ulcior” parc, Cucuruzeni, Orhei        Foișor, parc Cucuruzeni, Orhei
3. Construcția trotuarelor din 3 localitati: Donici, Sărătenii Vechi, Orhei (foto):
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     Trotuare Donici, Orhei                                        Trotuare Sărăteni, Telenești
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     Trotuare str. Nistreană, Orhei                      Podeț, str. Nistreană, or. Orhei

4. Reparația acoperișului la muzeu din Donici și amenajarea teritoriului aferent (foto):
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         Casa muzeu „A. Donici” Donici, Orhei        Perete de sprijin consolidat al muzeului
5. Construcția întrărilor în 5 localități din 2 comune- Donici și Codreanca-edificii cu numele localităţii) (foto):
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2.  Renovarea obiectivelor: muzeul cultural-literar din s. Donici, muzeul istoric din or. Orhei, muzeul militar şi popular din satul Cucuruzeni (din contribuția proprie);
3.  Amenajarea popasurilor turistice în localităţi (mese şi scaune la umbră, pe marginea traseelor), plus pe marginea drumurilor de la o localitate la alta (din contribuția proprie);
4. Organizarea campaniei de conștientizare, de promovare a traseului turistic „Drumul muzeelor”, organizarea adunărilor generale ale comunităţilor (din contribuția proprie);
La data de 11.09.2015 a avut loc evaluarea proiectului de către reprezentanții GIZ, MDRC și ADR Centru, ce s-a finalizat cu elaboarea unui raport de evaluare a impactului  proiectului, care a fost expediat în adresa beneficiarilor finali.
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GL în proces de evaluare a factorilor cheie         GL la parcul din Codreanca, Strășeni

 în cadrul ADR Centru
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Grupul de evaluare la casa muzeu „A. Donici”       GL la parcul din Cucuruzeni, Orhei
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       Grupul de Lucru la primăria Donici

	Realizarea indicatorilor de produs şi rezultat în cadrul proiectului



	Nr.d/o
	Indicatori planificaţi:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	
	Localități amenajate din punct de vedere turistic
	8 localități
	Realizat 100%


	
	Cladiri istorico-arhitecturale 
renovate și amenajate (muzee)
	5 clădiri 

	Realizat 100%

	
	Parcuri amenajate, zone verzi create
	3 parcuri
	Realizat 100%

	
	Popasuri turistice amenajate
	30 popasuri 
	Aceste obiective urmau să fie efectuate din contribuția APL de niv I, dar nu au fost realizate din insuficiență de surse.

	
	Indicatori (întrări) în localități construite
	5 indicatoare
	Realizat 100%

	
	Trotuare construite și amenajate
	4 265 m de trotuar
	Realizat 100%

	
	Companie de conștientizare și informare, inclusiv:

	
	Emisiuni radio/TV
	4 emisiuni
	Realizat 100%

	
	Publicații in presa locala si naționala
	6 publicații
	Realizat 100%

	
	Conferințe de presa
	1 conferință de presă
	1 conferință de presă (la momentul semnării acordului de parteneriat)

	
	Panouri informative
	5 panouri informative 
	Au fost procurate  și instalate la primăriile beneficiare

	
	Indicatori de rezultat

	
	Populația cu acces îmbunătățit 
	44,4 mii oameni
	Realizat 100%


Recepţia finală a obiectivelor vizate în proiect:
a) Recepția finală a obiectivului „Reparația acoperișului și a terenului aferent casei-muzeu „A. Donici” ” a avut loc pe 03.11.2014;     

b) Recepția finală a obiectivului „Construirea și amenajarea indicatoarelor” a avut loc la data de 15.10.2014;
c) Recepția finală a obiectivului „Construirea și amenajarea parcului din Cucuruzeni”  a avut loc pe 21.10.2014;

d) Recepția finală a obiectivului „Construirea și amenajarea parcului din com. Codreanca, r-nul Strășeni” a avut loc la data de 15.10.2014;

e) Recepția finală a obiectivului  „Construirea și amenajarea parcului din Donici, Orhei”  a avut loc la data de 03.11.2014;

f) Recepţia finală a obiectivului „Reparația și amenajarea trotuarelor din s. Donici,        r-nul Orhei” a avut loc la data de 27.05.2015;
g) Recepţia finală a obiectivului „Reparația și amenajarea trotuarelor din or. Orhei” a avut loc la data de 20.11.2015;
h)  Recepția finală a obiectivului „Reparația și amenajarea trotuarelor din or. Sărăteni, Telenești” a avut loc la data de 21.11.2014;
Asigurarea durabilităţii proiectului:

Conform Acordului de Parteneriat, cap VII, beneficiarii proiectului urmează să elaboreze planuri de asigurare durabilitate pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului, care va include activități și termeni concreți, care vor fi întreprinse atât din partea APL (Beneficiar și Parteneri), cât și întreprinderile specializate, care vor gestiona serviciul după finalizarea proiectului. Este necesar ca Planurile de durabilitate să fie aprobate la ședințele Consiliilor locale a beneficiarilor finali. 

7.2. Beneficiarul și partenerii se angajează să gestioneze responsabil, eficient şi durabil produsele obţinute din implementarea Proiectului, în interesul consumatorilor şi a comunităţii pe care le reprezintă.

7.3. Beneficiarul și Partenerii sunt responsabili de respectarea legislaţiei în domeniul construcției, reparației și amenajării obiectivelor conform bugetului, obținute în rezultatul implementării Proiectului.

7.4. În scopul asigurării durabilității proiectului pentru perioada post-implementară, urmeaza raportarea si monitorizarea de către aplicant pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului.

Primăria va aloca surse bugetare şi extrabugetare (proiecte, sponsorizări e.t.c.) pentru asigurarea durabilităţii si viabilităţii subproiectului.

Concluzii:

Indicatoarele din Donici și Codreanca- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 5 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053388 cu suma de 226, 4 mii lei;

Casa muzeu- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 4 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053384 cu suma de 652, 8 mii lei;

Trotuarele din Donici, Orhei- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 7 din 1 iunie 2015 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000198932 cu suma de 1 974, 9 mii lei;

Trotuarele din s. Sărătenii Vechi, Telenești- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 6 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053379 cu suma de 698, 9 mii lei;

Parcul din Donici- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 1 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053378 cu suma de 466,0 mii lei;

Parcul din Cucuruzeni, Orhei- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 1 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053370 cu suma de   590, 03 mii lei;     
Parcul din Codreanca- bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de transmitere nr. 1 din 9 decembrie 2014 și în baza facturii, seria EWAB, nr. 000053380 cu suma de          595,3 mii lei;

Elaborarea și livrarea panourilor informative au fost realizate de agentul economic SRL „Andias Grup” conform contractului nr. 29 din 17.09.2014. Aplicantul și beneficiarii proiectului au instalat panourile la obiectivele specificate. Bunurile au fost transmise aplicantului prin acte de primire-predare și factură fiscală.
Astfel bunurile obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia aplicantului, iar primăria com. Donici, r-nul Orhei, au transmis prin decizia Consiliului local bunurile catre partenerii proiectului. Beneficiarii finali sunt obligați să asigure evidenţa şi integritatea bunurilor, precum şi exploatarea lor eficientă şi diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect, iar în baza planurilor de acțiuni elaborate de către beneficiari și aprobate de consiliile locale vor raporta simestrial către investitor.
Coordonat: 
  Director interimar al ADR Centru       



Eduard UNGUREANU
 Specialist EIMP, responsabil de proiect 


            Natalia VEVERIȚĂ
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