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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _0861
„ Reabilitarea  infrastructurii  de  transport  spre  obiectivele  de  importanţă majoră,,.
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanţare în anul 2013

	„ Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente,,

	Beneficiar: Primăria or,Nisporeni;

	Localizare: Raionul Nisporeni; Localităţile Nisporeni, Vărzăreşti;

	Perioada de implementare: 24 luni

	Perioada de executare a proiectului: aprilie 2014 – mai 2015


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanţare 3 014, 8  mii lei, în baza deciziei CNCDR nr. 13/13 din 20.12.2013. În cadrul proiectului a fost aprobat un acord adițional în valoare de 741, 34  mii lei,Suma solicitată de  la  FNDR: 3 972 7 mii  lei;
Scopul proiectului : 
Proiectul urmăreşte reparaţia sectorului de drum l=0,70 km (drum de acces către principalele obiective de deservire socială: Spitalul Raional, Policlinică, Centrul de Bătrîni "Încredere", Întreprinderea de Stat "Nis-Silva") din or. Nisporeni, r-nul Nisporeni. După modificarea proiectului de execuţie, lungimea traseului a fost modificată în 0,62 km, iar lăţimea părţii carosabile a fost schimbată de la 4,5 m. la 6,0 m. cu un număr de 2 benzi de circulaţie.
Obiectivul general: 
Dezvoltarea infrastructurii de transport şi extinderea căilor de acces spre unele obiective de importanţă majoră; Creşterea traficului de transport rutier  pe sectorul de drum reabilitat; b) Prestarea serviciilor mai calitative pentru populaţia raionului Nisporeni;  c) Îmbunătăţirea căilor de acces către IMSP Spitalul Raional, IMSP Centru Medicilor de Familie; d) Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere cu 0,7 km de drum local reabilitat; e) Creşterea atractivităţii investiţionale a localităţilor în raionul Nisporeni; 
     Tipuri de activităţi din cadrul proiectului:
1. Semnarea acordului de parteneriat şi selectarea companiei de construcţie.

2. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului.

3. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii drumului renovat.
[image: image1.jpg]



Situația inițială
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Recepția finală a obiectului

	Realizarea indicatorilor de produs şi rezultat în cadrul proiectului



	Nr. d/o
	Indicatori planificaţi:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localităţi beneficiare de drum
	1
	Realizat 100%



	2.
	Lungimea drumului renovat, inclusiv:



	
	Local
	0,62km
	Lungimea drumului renovat a crescut cu 0,62 km pe baza asfaltării drumurilor .

	3.
	 Locuri de muncă noi create inclusiv:



	
	2 pe termen scurt


	3 persoane angajate
	1 responsabil tehnic;

1 manager de proiect.

1 autor de proiect

	4.
	Populaţie cu acces îmbunătăţit la drum
	29102 persoane beneficiare
	 Locuitori a 2 localităţi



	5.
	Vehicole în trafic, inclusiv:
	700 automobile
	

	
	În zile lucrătoare
	400 automobile
	

	
	În weekend şi zile de sărbători
	600 automobile
	

	
	Pe timp de noapte
	100 automobile
	


Recepţia finală a obiectului:
Recepţia finală a lucrărilor ” Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanţă majoră” (or.Nisporeni) a avut loc la data de 18.09.2015.
Asigurarea durabilităţii proiectului:

Pentru asigurarea durabilităţii proiectului de către primăria or.Nisporeni a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie aprobat de către consiliu local. 
Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria or.       Nisporeni şi partenerii proiectului, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I cît şi serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general  ” Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanţă majoră” (or.Nisporeni) ,, a fost atins  şi realizat cu succes.  Lucrările de construcţii în cadrul proiectului au fost iniţiate în anul 2014 şi finalizate în anul 2015. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 24 luni.Conform  Actului de primire-predare din Nr.1 din 15 octombrie 2014 aplicantului i-au fost transmise panourile informative, factura seria JB Nr. 3259004. Iar prin Actul de primire-predare nr.1 din 23.12.2015 lucrările pentru ” Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de importanţă majoră” (or.Nisporeni) ” documentele de proiect, precum și construcția executată propriu-zisă au fost  transmise la balanța Consiliului local Nisporeni prin factura seria EWAB Nr.000389223 din 23.12.2015. Astfel bunurile şi lucrările obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, Primăria or.Nisporeni, care este obligată să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă şi diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect. 

Coordonat:
  Director interimar ADRCentru       



         Eduard Ungureanu 
  Responsabil de proiect 
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