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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR 

 AL REPUBLICII  MOLDOVA

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _9895
” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200)”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012

	” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200)”

	Beneficiar: Primăria s. Bujor;

	Localizare: s. Bujor, r-nul Hîncești

	Perioada de implementare: 16 luni

	Perioada de executare a proiectului: 13 martie 2012 – 20 noiembrie 2012


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: (conform cererii de finanțare- 2 166,7 suma s-a modificat după actualizarea devizului general pe proiect, în baza deciziei CNCDR nr. 15/12 din 29.10.2012, la suma de  2 389,63 mii lei;

Suma finanţată de FNDR: 2 389.63  lei;
Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 2 389.63 mii lei (Factura HB nr. 1469310 din 20.11.12) ceea ce reprezintă 100 %.

Scopul proiectului : 
Proiectul dat are ca scop reconstrucţia drumului L571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200) , care are un impact regional, deoarece satul Bujor este situat între 2 magistrale: M-21 Balcani -Chişuinău – Leuşeni- România şi Chişinău – Hînceşti- Luşeni- România. Fiind construit prin anul 1960 nu a fost reparat capital niciodată. Starea existentă a drumului  este dezastruoasă, fiind distrus complect şi pe timp ploios ori la topirea zăpezilor este impracticabil. Pentru salvarea acestui drum este nevoie de reparaţia capitală  prin astuparea părţii carosabile cu beton asfaltic pe toată lungimea drumului cît şi reparaţia părţii carosabile şi a 3 podeţe.  Lucrul propus pentru acest proiect rezolvă problemele interioare a satului Bujor şi a satelor vecine Mireşti, Chetroşeni cît şi a celor ce traversează pe acest drum. 
Obiectivul general: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor şi majorarea atractivităţii    investiţionale  a satului Bujor din raionul Hînceşti prin  renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200).  
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 

· Activități de realizare a lucrărilor fizice de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200) ;
	Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului



	Nr. d/o
	Indicatori planificați:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localități beneficiare de drum
	3 localități beneficiare
	Realizat 10%


	2.
	Lungimea drumului renovat, inclusiv:



	
	Regional
	1,5 km
	A fost construit 100%.

	3. 
	Persoane instruite total, inclusiv



	
	2 persoane
	2 persoane instruite
	2 persoane au fost instruite din rîndurile reprezentanților APL.

	4.
	 Locuri de muncă noi create inclusiv:



	
	1 pe termen scurt


	O persoana angajată
	1 manager de proiect



	5.
	Populație cu acces îmbunătățit la drum
	5500 persoane beneficiare
	 Locuitori a 3 localități


	6.
	Vehicole în trafic, inclusiv:
	1128 automobile
	

	
	În zile lucrătoare
	629 automobile
	

	
	În weekend și zile de sărbători
	379 automobile
	

	
	Pe timp de noapte
	120 automobile
	


Recepția finală a obiectului:
Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 20.11. 2012.
Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectului, au actualizat cadrul logic, planul de acţiuni, planul de implementare, etc
Deasemeni a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria s.Bujor și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cît și problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cît și serviciile deconcentrate vor asigura buna funcționare a sistemului de evacuare a apelor fluviale pentru protejarea construcției drumului. 
ADR Centru va monitoriza procesul postimplementare, organizînd vizite în teren, cît și va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele în curs de realizare.
Pe viitor, ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectelor, vor  efectua schimbări în structura iniţială a proiectelor care vor fi reflectate şi în documentele de proiect, inclusiv în cadrul logic, planul de acţiuni, etc.
Concluzii:

Obiectivul general „Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor şi majorarea atractivităţii    investiţionale  a satului Bujor din raionul Hînceşti prin  renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200)” al proiectului ” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti (km 0+00-km3+200)” a fost atins  și realizat cu succes.  Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost inițiate în anul 2012 și finalizate în acelaș an. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 16 luni, totuși s-a reușit în 8 luni, datorită actualizării planului de implementare de către ADR Centru în comun cu aplicantul proiectului au fost excluse activitățile de fondare a întreprinderii de gestionare a drumului și instruirea echipei manageriale,  aceste activități nu au fost relevante, deoarece drumul se transmite în gestiunea administrației publice.
Conform  Actului de primire-predare a lucrărilor „Reparația capitală a drumului L571 R-33-Bujor-Mirești, r-nul Hîncești (PK0+00+PK15+00) din cadrul proiectului nr.1 din 20 noiembrie 2012 și facturii seria HB nr. 1469310 și a panourilor informative, bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria Bujor, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect. 
Coordonat:

 Director ADRCentru       





Tudor Meșina

 Șef secție Managementul Proiectelor

    


Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect 





    
Ion Frunză
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