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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _9894_ 
 ” Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social-economice ale s. Sireţi, raionul Străşeni”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	” Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social-economice ale s. Sireţi, raionul Străşeni”
Beneficiar: primăria s. Sireți, r-nul Strășeni

	Localizare: s. Sireți și s. Roșcani

	Perioada de implementare: 12 luni

	Perioada de executare a lucrărilor: martie 2012 – decembrie 2012


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: 11 131,2  mii lei;

Suma finanţată de FNDR:  10 698,3 mii lei;
Cofinanţatori: primăria s. Sireți și partenerii – 432,91 mii lei; 
Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 10 698,3 mii lei (Facturile MA nr. 2252754 din 05.12.2012, WH nr. 0254516 din 10.01.2014) din suma totală de 11 131,2  mii lei, ceea ce reprezintă  96,11 %.

Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general: 

Realizarea lucrărilor de renovare a drumului Sireţi-Roşcani, conexiunea internaţională Chişinău- Ungheni.

Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 

· Reparația capitală a podului din s. Roșcani
· Reabilitarea drumului L 445
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	Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului


	Nr. d/o
	Indicatori planificați:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localități beneficiare de drum
	2 localități beneficiare
	Realizat 100%


	2.
	Lungimea drumului renovat, inclusiv:


	
	Regional
	1,8 km
	A fost construit 100%.

	
	Local
	0,254
	A fost construit 100%.

	
	
	
	

	3. 
	Persoane instruite total, inclusiv


	
	3 persoane
	3 persoane instruite
	3 persoane au fost instruite din rîndurile reprezentanților APL.

	4.
	 Locuri de muncă noi create inclusiv:


	
	-

	-
	-


	5.
	Populație cu acces îmbunătățit la drum
	7597 persoane beneficiare
	 Locuitori a 2 localități


	6.
	Vehicole în trafic, inclusiv:
	410 automobile
	

	
	În zile lucrătoare
	250 automobile
	

	
	În weekend și zile de sărbători
	120 automobile
	

	
	Pe timp de noapte
	40 automobile
	


Recepția finală a obiectului:
Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 31.05.2013.
Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilităţii proiectului ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectului, au actualizat cadrul logic, planul de acţiuni, planul de implementare, etc.

Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria s.Bujor şi partenerii proiectului, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I cît şi serviciile deconcentrate vor monitoriza buna funcţionare a sistemului de evacuare a apelor pluviale pentru protejarea construcţiei drumului.
Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2013. 

Conform  Actelor de primire-predare a bunurilor din cadrul proiectului și facturilor cu seriile MA nr. 2252754 din 05.12.2012, WH nr. 0254516 din 10.01.2014 bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria s. Sireți, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect. 
Directorul  ADR Centru




Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte



Eduard Ungureanu

Specialist în elaborarea, implementarea


Vadim Grosu
și monitorizarea proiectelor
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