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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR 

 AL REPUBLICII  MOLDOVA

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _9295
Proiectul: „Îmbunătăţirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare Centru „
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Beneficiar: Consiliul raional Ialoveni ;

	Localizare: s. Ulmu, s. Văsieni şi s. Ruseştii Noi r-nul Ialoveni

	Perioada de implementare: 24 luni

	Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar): 10 decembrie 2012

	Suma totală a proiectului: 129 055,50 mii lei

	Suma finanţată de FNDR: 5 701,03 mii lei

	Cofinanţatori: nu sunt.


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanţare- 66 386,82 mii lei; suma s-a modificat după actualizarea devizului general al proiectului ajungînd la suma de  129 055,50 mii lei. Suma finanţată de FNDR: 5 701,03 mii lei.

Calitatea proastă a drumului raional L464  R 3 - Ruseştii Noi – Ulmu şi lipsa accesului la autostrada E581 care leagă regiunea ţintă cu zona metropolitana este unul din impedimentele majore în dezvoltarea economică şi socială a regiunii. Lipsa de accesibilitate implică o serie de consecinţe: de ordin social: elevii şi tinerii din localităţile ţintă nu pot obţine activitati extrascolare, familiile tinere nu au locuri de munca in sate iar din cauza infrastructurii nu pot accesa locuri de munca in urbele din apropiere. De ordin economic: Există aproximativ 200 de hectare de vii si livezi de-a lungul drumului L464 locale (Ulmu-E581). Dar, din păcate o cantitate foarte limitată de roadă este scoasă din regiune din cauza accesului dificil la traseele naţionale şi internaţionale. De ordin cultural: Regiunea este destul de bogată în atracţii turistice (mănăstiri, muzee, peisaje frumoase), care nu ar putea fi promovate şi interconectate cu trasee turistice naţionale din cauza infrastructurii slab dezvoltate şi distruse. De mediu: Datorită compoziţiei solului, un masiv proces de eroziune a solului de-a lungul drumului (Ulmu-E581) se inregistreaza.
Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătăţirea situaţiei social-economică în cadrul Regiunii de dezvoltare Centru  prin consolidarea coeziunii infrastructurii rutiere.  
Activităţi majore realizate în cadrul proiectului: 

· realizarea lucrărilor la obiectul „Construcţia drumului auto Ulmu – şoseaua Poltava” în variantă albă (macadam ordinar);
· servicii de proiectare la obiectul: „Reabilitarea drumului (L464) R3-Ruseştii Noi-Ulmu-M1, km0-km9+450, km9+850 – km 18+450”.
Măsuri întreprinse în vederea asigurării durabilităţii proiectului:

Beneficiarul pînă la moment nu a transmis către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor porţiunea de drum în variantă albă (macadam ordinar) ce a fost construită în cadrul proiectului din cauza legislaţiei imprecise în sectorul dat.
Situaţia la zi: 


Porţiunea de drum construită în cadrul proiectului este la moment în stare bună de funcţionare, dar din lipsa învelişului asfaltic riscă să fie distrusă. Serviciile de proiectare pentru obiectul „Reabilitarea drumului (L464) R3-Ruseştii Noi-Ulmu-M1, km0-km9+450, km9+850 – km 18+450” ce au costul de 1 271,71 mii lei pînă la moment nu au fost transmise către aplicant, deoarece proiectul nu este finalizat deplin și conform POR 2013-2015 el este în așteptare de finanțare la ADR Centru.
Concluzii:

Obiectivul general „ Îmbunătăţirea situaţiei social-economică în cadrul Regiunii de dezvoltare Centru  prin consolidarea coeziunii infrastructurii rutiere” al proiectului ”Îmbunătăţirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare Centru” nu a fost atins  şi realizat cu succes deoarece a rămas de finalizat obiectul „Construcţia drumului auto Ulmu – şoseaua Poltava”, deasemenea a mai rămas de executat lucrările la obiectul „Reabilitarea drumului (L464) R3-Ruseştii Noi-Ulmu-M1, km0-km9+450, km9+850 – km 18+450” care a fost implementat de către ADR Centru doar la etapa de proiectare, proiectul tehnic fiind efectuat pentru suma de 1 271,71 mii lei. Proiectul dat a fost introdus în POR 2013-2015 cu speranţa de a obţine mijloace financiare de la eventualii donatori pentru finalizarea lui cu succes prin atingerea indicatorilor şi scopului propuse.
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