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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _7766
 
„Construcţia drumului local L452 pe traseul: satul Scoreni raionul Straşeni – satul Malcoci, raionul Ialoveni”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanţare în anul 2013

	„ Construcţia drumului local L452 pe traseul: satul Scoreni raionul Straşeni – satul Malcoci, raionul Ialoveni,,.

	Beneficiar: Primăria Scoreni,raionul Strășeni;

	Localizare: Raionul Strășeni, r-nul Ialoveni; Localităţile Scoreni, Malcoci;

	Perioada de implementare: 19 luni

	Perioada de executare a proiectului: martie 2013 – aprilie 2014


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanţare – 27 388,42 mii lei în baza deciziei CNCDR nr. 18/12 din 20.12.2012. În cadrul proiectului a fost aprobat un acord adițional în valoare de 3 445 ,235  mii lei,

Suma finanţată de FNDR: 30 961 ,808mii  lei;
Suma solicitată de  la  FNDR: 30 961 ,808mii  lei;
Contribuția proprie: 349,79 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 30 961,808mii lei ; 6200m de drum cu beton asfaltic, renovat pe L452, porţiuniea s. Scoreni şi s. Malcoci cu ieşire la traseul internaţional Chişinău Leuşeni – M1.
Scopul proiectului : 
Proiectul urmăreşte îmbunătăţierea infrastructurii regionale prin renovarea drumului local L452, ce face conexiune la drumul magistral M1. Reducerea timpului parcurs dintre localităţi prin modernizarea drumului; Protejarea gospodăriilor casnice de aluviuni, prin sistemul de scurgere pluvial a drumului renovat; Economie de carburanţi pentru călătoria dintre localităţile vizate şi spre capitală; Folisirea acestui drum, pentru conectarea localităţilor la infrastructura de Management a Deşeurilor Menajere Solide (DMS) planificate pentru localităţile din raionul Ialoveni, ce va avea poligon de depozitare a DMS în s. Pojăreni; Reabilitarea infrastructurii în EuroRegiunea Siret-Prut-Nistru; Sporirea volumului schimbului de mărfuri între sate; Diminuarea poluării mediului prin economisirea de carburanți;
Obiectivul general: 
Reconstrucţia şi renovarea drumului local L452, pe porţiunea s. Scoreni, r-l Străşeni şi s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m.

Tipuri de activităţi din cadrul proiectului:
1. Semnarea acordului de parteneriat şi selectarea companiei de construcţie.

2. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului.

3. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii drumului renovat.
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Situația inițială
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Montarea rigolelor prefabricate
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Drum asfaltat renovat

Recepția finală a obiectului
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	Realizarea indicatorilor de produs şi rezultat în cadrul proiectului



	Nr. d/o
	Indicatori planificaţi:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localităţi beneficiare de drum
	2 localităţi beneficiare
	Realizat 100%


	2.
	Lungimea drumului renovat, inclusiv:



	
	Local
	6,2km
	Lungimea drumului renovat a crescut cu 6,2 km pe baza asfaltării drumurilor .

	3.
	 Locuri de muncă noi create inclusiv:



	
	2 pe termen scurt


	2 persoane angajate
	1 responsabil tehnic;
1 manager de proiect.



	4.
	Populaţie cu acces îmbunătăţit la drum
	6400 persoane beneficiare
	 Locuitori a 2 localităţi


	5.
	Vehicole în trafic, inclusiv:
	1600 automobile
	

	
	În zile lucrătoare
	850 automobile
	

	
	În weekend şi zile de sărbători
	600 automobile
	

	
	Pe timp de noapte
	100 automobile
	


Recepţia finală a obiectului:
Recepţia finală a lucrărilor ” Reabilitarea si modernizarea drumului regional L452 (G-452), or. Străşeni – s.Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni)” a avut loc la data de 11.06.2015.
Asigurarea durabilităţii proiectului:

Pentru asigurarea durabilităţii proiectului de către primăria s.Scoreni a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie aprobat de către consiliu local. 
Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria s.       Scoreni şi partenerii proiectului, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I cît şi serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general  ,, Reconstrucţia şi renovarea drumului local L452, pe porţiunea s. Scoreni, r-l Străşeni şi s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m,, a fost atins  şi realizat cu succes.  Lucrările de construcţii în cadrul proiectului au fost iniţiate în anul 2012 şi finalizate în anul 2014. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 19 luni.
Conform  Actului de primire-predare din __________ aplicantului i-au fost transmise panourile informative, factura seria _____ din ______. Iar prin Actul de primire-predare nr.____ din ________ lucrările „Reabilitarea si modernizarea drumului regional L452 (G-452), or. Străşeni – s.Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni)” , documentele de proiect, precum și construcția executată propriu-zisă au fost  transmise la balanța Consiliului local Scoreni prin factura seria ____________ din __________. Astfel bunurile şi lucrările obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, Primăria s.Scoreni, care este obligată să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă şi diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect. 

Coordonat:
  Director ADRCentru       





Tudor Meşina

 Şef secţie Managementul Proiectelor

    


Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect 
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