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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _12 003
„Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanţare în anul 2012

	„Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”

	Beneficiar: Consiliul Raional Nisporeni;

	Localizare: Raionul Nisporeni; Localităţile Nisporeni, Vărzăreşti, Şendreni;

	Perioada de implementare: 24 luni

	Perioada de executare a proiectului: decembrie 2012 – septembrie 2014


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanţare – 28 699 147,88 mii lei;, în baza deciziei CNCDR nr. 18/12 din 20.12.2012.În cadrul proiectului a fost aprobat un acord adițional în valoare de 18 178 163,12 mii lei,

Suma finanţată de FNDR: 28 699 147,88 mii  lei;
Suma solicitată de  la  FNDR-18  111 360,00
Contribuția proprie: 10 587 787,88 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 8 676 680,37mii lei ; sectorul 4 ,,Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=4,597 km (drum de acces către mănăstire şi prelungirea spre centrul raional Nisporeni) din com. Vărzăreşti,, ; 4 999 075,13 mii lei ,,Reparaţia  capitală  a  imbrăcămintei  rutiere  pe str. Alexandru cel Bun  din or. Nisporeni”
Scopul proiectului : 
Proiectul urmăreşte creşterea lungimii drumurilor locale reabilitate cu 6 km, care va contribui la crearea unor comunităţi durabile şi creşterea numărului de vizitatori la principalele obiective turistice a raionului Nisporeni, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri în regiune şi crearea locurilor de muncă; îmbunătăţirea infrastructurii de acces prin implementarea unor măsuri preventive, cum ar fi semnalizarea rutieră, care vin în sprijinul siguranţei transportului, al scurtării timpului de deplasare şi al scăderii consumului de combustibil, direcţionarea traficului rutier pe o alternativă mai scurtă,  asigurarea infrastructurii de transport existentă, modernă şi durabilă, în vederea dezvoltării sustenabile a economiei şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii, facilitarea accesului excursioniştilor şi pelerinilor la principalele obiective turistice a raionului Nisporeni. Totodată proiectul va contribui la dezvoltarea şi creşterea potenţialului turistic din raionul Nisporeni. 

În urma implementării proiectului, obiectivele turistice vor fi incluse în rutele turistice naţionale „Zona turistică Vest.
Obiectivul general: 
 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru;
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 
1. Semnarea acordului de parteneriat şi selectarea companiei de construcţie.

2. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului.

3. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii drumului renovat.

Situația inițială                                                                           Montarea rigolelor prefabricate
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Drum asfaltat renovat                                                Drum asfaltat renovat
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Recepția finală a obiectului

	Realizarea indicatorilor de produs şi rezultat în cadrul proiectului



	Nr. d/o
	Indicatori planificaţi:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localităţi beneficiare de drum
	2 localităţi beneficiare
	Realizat 100%


	2.
	Lungimea drumului renovat, inclusiv:



	
	Local
	6,142 km
	Lungimea drumului renovat a crescut cu 3 pe baza asfaltării drumurilor .

	3.
	 Locuri de muncă noi create inclusiv:



	
	2 pe termen scurt


	2 persoane angajate
	1 responsabil tehnic;
1 manager de proiect.



	4.
	Populaţie cu acces îmbunătăţit la drum
	29102  persoane beneficiare
	 Locuitori a 2 localităţi


	5.
	Vehicole în trafic, inclusiv:
	1050 automobile
	

	
	În zile lucrătoare
	400 automobile
	

	
	În weekend şi zile de sărbători
	600 automobile
	

	
	Pe timp de noapte
	50 automobile
	


Recepţia finală a obiectului:
Recepţia finală a lucrărilor „Construcţia  drumului de  acces  către  mănăstirea  din s. Vărzăreşti  şi prelungirea  spre  centru  raional Nisporeni”” a avut loc la data de 18.09.2014.
Recepţia finală a lucrărilor ,, Reparaţia  capitală  a  imbrăcămintei  rutiere  pe str. Alexandru cel Bun  din or. Nisporeni” a avut loc la data de 21.11.2013.
Asigurarea durabilităţii proiectului:

Pentru asigurarea durabilităţii proiectului de către primăria com.Vărzăreşti a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie aprobat de către consiliu local. 
Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria com.       Vărzăreşti şi partenerii proiectului, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I cît şi serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general  ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru,, a fost atins  şi realizat cu succes.  Lucrările de construcţii în cadrul proiectului au fost iniţiate în anul 2012 şi finalizate în anul 2014. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 24 luni.
Conform  Actului de primire-predare din 21 iunie 2013 aplicantului i-au fost transmise panourile informative, factura seria JB nr.0828444 din 15.07.2013. Iar prin Actul de primire-predare nr.1 din 5 ianuarie 2015 lucrările „Construcţia drumului de acces  către manăstirea din s. Vîrzăreşti şi prelungirea spre  centru  raional Nisporeni”, documentele de proiect, precum și construcția executată propriu-zisă (sectorul nr. 4) au fost  transmise la balanța Consiliului Raional Nisporeni prin factura seria EWAB Nr. 00078246 din 19.01.2015.. Astfel bunurile şi lucrările obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, Consiliul Raional Nisporeni, care este obligat să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă şi diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect. 
Coordonat:
  Director ADRCentru       





Tudor Meşina

 Şef secţie Managementul Proiectelor

    


Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect 
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